2020年度部门决算公开

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.北京市西周燕都遗址博物馆机构设置

北京市西周燕都遗址博物馆核定事业编制24人，共设办公室、业务部、社教部、文化产业部4个内设机构。

上级主管部门为北京市文物局。

2. 北京市西周燕都遗址博物馆的主要职能

（1）文物收藏、征集、修复、保管、文物展览、历代文物研究、博物馆研究。

（2）文物宣传、文物讲解、历史知识普及、组织文化交流活动。

（二）人员构成情况

1.北京市西周燕都遗址博物馆事业编制24人，实际19人；聘用人员（临时工）0 人。

2.离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1462.23万元，比上年增加95.41万元，增长6.98%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1459.53万元，比上年增加92.70万元，增长6.78%，其中：财政拨款收入1287.91万元，占收入合计的88.24%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入171.62万元，占收入合计的11.76%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1290.71万元，比上年减少46.18万元，下降3.45%，其中：基本支出876.36万元，占支出合计的67.90%；项目支出414.35万元，占支出合计的32.10%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1287.91万元，比上年减少36.74万元，下降2.77%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1261.29万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.02%， 文化旅游体育与传媒支出1257.49万元，占本年财政拨款支出99.70%；社会保障和就业支出3.53万元，占本年财政拨款支出0.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“教育支出”（类）2020年度决算0.27万元，比2020年年初预算减少1.54万元，下降85.26%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.27万元，比2020年年初预算减少1.54万元，下降85.26%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩培训经费支出。

2．“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算1257.49万元，比2020年年初预算减少6.72万元，下降0.53%。其中：

“文物”（款）2020年度决算1257.49万元，比2020年年初预算减少6.72万元，下降0.53%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩本年一般性支出。

“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算3.53万元，比2020年年初预算增加0元，增长0%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算3.53万元，比2020年年初预算增加0元，增长0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出849.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.47万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.87万元减少0.4万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数增加0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.4万元减少0.4万元，公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.47万元，比2020年年初预算数增长0万元。其中：公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算0万元增加0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.47万元，比2020年年初预算数2.47万元增加0万元，主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支0增长。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.82万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险0.29万元，公务用车其他支出0.09万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.47万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不涉及机关运行经费支出

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额204.47万元，其中：政府采购货物支出7.26万元，政府采购工程支出179.50万元，政府采购服务支出17.71万元。授予中小企业合同金额204.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.21万元，占政府采购支出总额的96.45%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，20.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 文物及历史文化名城保护资金：指用于支持我市文物保护事业发展，推进文物合理利用，提升历史名城保护水平的资金。资金支出范围包括：北京市行政区划内的各级别不可移动文物（包括：全国重点文物保护单位、市级文物保护单位、区级文物保护单位以及尚未核定为文物保护单位的不可移动文物）；根据有关法律规定或经有关部门确定的重要遗址遗存，古建筑，历史文化街区。中国传统村落，优秀工业遗址以及具有保护价值的建筑等。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

无

二、项目绩效评价报告

无

- 三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 西周馆展馆房屋大檐局部修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西周燕都遗址博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋晓舟 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61393412 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.23 | 204.283754 | 204.283754 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.23 | 204.283754 | 204.283754 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.本年度按时完工，项目达到合格标准。 2.大量混凝土构件的混凝土保护层开裂，甚至剥离，露出内部纵向受力钢筋及箍筋，且钢筋锈蚀严重，存在一定的安全风险，为消除安全隐患进行修复。 3.局部屋面挑顶修缮，保温等构造做法层，局部重做装饰构件地仗油饰，局部结构维修等。实施后可以有效保护现有博物馆，消除安全隐患，并利用其开展爱国主义、科普教育活动，进行文化的传承与交流，提高人们保护文化遗产的意识。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 展馆房屋大檐局部修缮面积 | 410.17平 |  | 410.17平 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 质量标准 | 达到国家《混凝土结构加固构造》13SG311-1标准； |  | 达到国家《混凝土结构加固构造》13SG311-1标准； | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2019年10月前 |  | 2019年10月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 施工时间 | 2020年5月-2020年11月 |  | 2020年7月22日至2020年10月17日 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年11月--2020年12月 |  | 2020年10月15日 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 205.23万元 |  | 204.283754万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 改善参观环境，为游客提供一个更加安全、舒适的参观环境。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 对展馆大檐进行修缮，起到了安全、美观的作用，更加完美的展现了西周馆建筑本身的风貌。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 游客满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 3 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.49 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 内部控制体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西周燕都遗址博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 高伟娇 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61393847 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）的标准和要求建立单位内部控制体系。 2.建立规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、特征突出的内部控制体系，形成《北京市西周燕都遗址博物馆内部控制手册》、《北京市西周燕都遗址博物馆制度汇编》。 3.确保覆盖与单位经济活动相关的主要业务和管理活动，以及覆盖决策、管理、执行等各个阶段，并与单位其他管理规定和业务活动有效融合与衔接。项目总预算35万元。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 内控手册涉及的内容 | 五部分（包括总论、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制） |  | 五部分（包括总论、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制） | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 业务层面涉及的业务模块 | 6大模块 |  | 6大模块 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 业务流程图数量 | ≥40个 |  | 42个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 风险控制矩阵数量 | ≥40个 |  | 42个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 管理制度数量 | ≥15个 |  | 26个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 内控手册内容 | 符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求 |  | 符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 内控手册标准 | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中内控建设的要求 |  | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中内控建设的要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 制度汇编标准 | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中制度建设的要求 |  | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中制度建设的要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目启动时间 | 2020年3月底前 |  | 2020年3月30日 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 项目访谈工作完成时间 | 2020年4月底前 |  | 2020年4月30日 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 项目草稿完成时间 | 2020年9月底前 |  | 2020年9月30日 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 项目验收时间 | 2020年10月30日前 |  | 2020年10月30日 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 35万元 |  | 35万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 单位内控水平 | 进一步提高 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 单位内控管理 | 进一步规范 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 内控手册、制度汇编使用者满意度 | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 3 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 西周馆文物库房新风系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西周燕都遗址博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋晓舟 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61393412 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 131.79869 | 131.7987 | 131.79869 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.79869 | 131.7987 | 131.79869 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成方案的各项制度。 2.做好各项前期准备工作。 3.本年度按时完工，项目达到合格标准。 4.增加新风系统，和制冷系统。通过安装以上系统，可以是文物库房内，空气新鲜，定时通风，降低库房内湿度和温度，对保护文物有重要作用。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | 1922.54平 |  | 1922.54平 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  | 文物库房两层建筑，库房内所有房间的暗装吊顶式室内机8台、暗装吊顶式室内机24台、多联体空调机室外机2台。 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 质量达到标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等； |  | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2018年10月前 |  | 2018年10月 | 2.5 | 1 | 年度指标值设置偏差，今后加强指标值设置的准确性 |  |
|  |  |  | 招投标工作 | 2019年1月前 |  | 2019年7月 | 2.5 | 1 | 年度指标值设置偏差，今后加强指标值设置的准确性 |  |
|  |  |  | 施工时间 | 2020年3月-2020年10月 |  | 2020年6月10日--2020年9月5日 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年11月--2020年12月 |  | 2020年9月10日 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 131.79869万元 |  | 131.79869万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（24分） | 改善参观环境：为游客提供一个更加安全、舒适的参观环境。 | 达到预期 |  | 基本达到预期，改善了库房潮湿的库房环境，通风得到极大改善。 | 6 | 4.8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 从改善文物库房环境角度来看：为文物提供一个更加安全存放的环境。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 6 | 4.8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 通过此项目的实施使得本馆的文物库房更加提升了文物的存放环境，知名度有所提升；为文物存放提供经验。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 6 | 4.8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 对展馆大檐进行修缮，起到了安全、美观的作用，更加完美的展现了西周馆建筑本身的风貌。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 6 | 4.8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 生态效益指标（6分） | 从对建筑本身的保护角度：该项目实工符合相关标准，不会对本体和周边环境产生污染。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 6 | 4.8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 办公人员满意度 | ≥98% |  | ≥98% | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 西周馆行政库房改造维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西周燕都遗址博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋晓舟 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61393412 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 西周馆行政库房改造维修工程改造拆除工程、新建钢结构夹层、装修工程、电气工程等。实施内容包括：原有房间地面的拆除及新做，原有墙面剔除及新做，原有破损屋面拆除及新做，新做钢结构夹层，新做吊顶，更换门窗，灯具安装等。 屋顶整体更换后，满足安全性能结构，能够对屋内整体物资达到完好保护。钢结构夹层使室内整体空间扩大一倍，合理充分利用现有空间。更换窗户，加装防护网，满足抗风，防雨，防盗。防盗门更换，采用钢制双开防盗门，更好的对库房物资的保护，同时满足美观要求。该项目实施后可合理、安全的存放物资、可以更好的保护。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | 160㎡ |  | 160㎡ | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 钢结构夹层平米数 | 67㎡ |  | 67㎡ | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢护栏米数 | 15m |  | 17m | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 1层2层现浇混凝土找平压光平米数 | 134㎡ |  | 134㎡ | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 墙面底层石膏找平挂腻子平米数 | 196.8㎡ |  | 196.8㎡ | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 1层2层吊矿棉吸音板平米数 | 134㎡ |  | 140㎡ | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | LED灯个数 | 12个 |  | 12个 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 断桥铝窗户平米数 | 20.8㎡ |  | 20.8㎡ | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 加防护网平米数 | 22㎡ |  | 22㎡ | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 防盗门樘数 | 2 |  | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 质量达到标准 | 达到《工业金属管道工程施工及验收》（GB50184-2011）、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GBJ50242-2002)、《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）相关标准 |  | 达到《工业金属管道工程施工及验收》（GB50184-2011）、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GBJ50242-2002)、《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）相关标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2019年10月前 |  | 2019年10月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 施工时间 | 2020年3月至2020年6月 |  | 2020年5月18日至2020年6月16日 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年7月 |  | 2020年7月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 28.63万元 |  | 28.63万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 改善了库房的环境，增加了库房的储备量，合理的利用空间做大储存量最大化。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 最大限度利用馆内办公场地内现有资源，加以改善合理进行利用。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 为本单位提供一个更加舒适、整齐的库房。 | 达到预期 |  | 基本达到预期 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 办公人员满意度 | ≥98% |  | ≥98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 使用人员满意度 | ≥98% |  | ≥98% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西周燕都遗址博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋晓舟 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61393412 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.7 | 2.7 | 2.5083 |  | 10 | 92.90% | 9.29 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 2.7 | 2.7 | 2.5083 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据我馆设备实际情况和工作需求，按照固定资产管理相关情况，购置台式电脑、便携式笔记本、传真机、扫描仪，保障博物馆工作顺利有序开展。 |  |  |  |  | 根据单位资产使用情况和各部室工作需要，使用修购基金更新台式机1台，笔记本2台。传真机1台，扫描仪1台。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 更新台式机 | 0.6 |  | 1 | 3.75 | 3 | 年度指标值设置偏差，今后加强指标设置准确性 |  |
|  |  |  | 便携式电脑 | 1.6 |  | 2 | 3.75 | 3 | 年度指标值设置偏差，今后加强指标设置准确性 |  |
|  |  |  | 新增扫描仪 | 0.25 |  | 1 | 3.75 | 3 | 年度指标值设置偏差，今后加强指标设置准确性 |  |
|  |  |  | 新购传真机 | 0.25 |  | 1 | 3.75 | 3 | 年度指标值设置偏差，今后加强指标设置准确性 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 | 符合质量标准，达到工作需求。 |  | 符合质量标准，达到工作需求。 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 招标完成时间 | 6月前 |  | 2020年6月30日 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 6月前 |  | 2020年10月28日 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 6月前 |  | 2020年10月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 购置标准 | 台式机≤6000元/台，笔记本≤8000元/台，传真机≤2500元/台，扫描仪≤2500元/台 |  | 台式机≤6000元/台，笔记本≤8000元/台，传真机≤2500元/台，扫描仪≤2500元/台 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目预算控制数 | 2.70万元 |  | 2.5083万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 办公效率 | 得到提升 |  | 基本得到提升 | 30 | 24 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人满意度 | 使用满意≥95% |  | 使用满意≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.29 |  |  |