2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.北京辽金城垣博物馆机构设置

北京辽金城垣博物馆为正处级事业单位，共设办公室、研究室、社会教育部三个部门。上级业务主管部门为北京市文物局。

2.北京辽金城垣博物馆的主要职责

单位职责为：收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、历代文物研究、博物馆研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、同时研究、文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1093.36万元，比上年增加192.29万元，增长21.34%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1089.34万元，比上年增加193.88万元，增长21.65%，其中：财政拨款收入1089.10万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.24万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计908.12万元，比上年增加16.58万元，增长1.86%，其中：基本支出741.45万元，占支出合计的81,65%；项目支出166.67万元，占支出合计的18.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1089.10万元，比上年增加200.52万元，增长22.57%。主要原因：为保护遗址文物，加大了文物保护项目资金的投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出905.86万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.62万元，占本年财政拨款支出0.07%； 文化旅游体育与传媒支出902.99万元，占本年财政拨款支出99.68%；社会保障和就业支出2.25万元，占本年财政拨款支出0.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”类2021年度决算0.62万元，比2021年年初预算减少0.46万元，下降42.59%。主要原因：同时贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩一般性支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”类2021年度决算902.99万元，比2021年年初预算增加66.75万元，增加7.98%。主要原因：为保护遗址文物，加大了文物保护项目资金的投入。

3、“社会保障和就业支出”类2021年度决算2.25万元，比2021年年初预算增加2.25万元，增长0%。。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出741.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.23万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.56万元减少2.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.26万元减少0.26万元。主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.23万元，比2021年年初预算数2.3万元减少2.07万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.23万元，比2021年年初预算数2.3万元减少2.07万元，主要原因：由于同时贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩一般性支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0.07万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.23万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额487.57万元，其中：政府采购货物支出3.52万元，政府采购工程支出71万元，政府采购服务支出413.05万元。授予中小企业合同金额63.17万元，占政府采购支出总额的12.96%，其中：授予小微企业合同金额63.17万元，占政府采购支出总额的12.96%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，19.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文物及历史文化名城保护资金：指用于支持我市文物保护事业发展，推进文物合理利用，提升历史名城保护水平的资金。资金支出范围包括：北京市行政区划内的各级别不可移动文物（包括：全国重点文物保护单位、市级文物保护单位、区级文物保护单位以及尚未核定为文物保护单位的不可移动文物）；根据有关法律规定或经有关部门确定的重要遗址遗存，古建筑，历史文化街区。中国传统村落，优秀工业遗址以及具有保护价值的建筑等。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 金中都水关遗址病害调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京辽金城垣博物馆 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王群 |  |  | 联系电话 | 13801022796 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.000000 | 247.000000 | 74.068254 | 10.00 | 29.99% | 10.00 |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 0.000000 | 247.000000 | 74.068254 | - | 29.99% | - |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 分析辽金城垣博物馆金中都水关遗址病害问题的产生原因，为详细处理方案提供基本资料，以保证处理方案的准确性及遗址的安全。 |  |  |  |  | 完成现场病害调查，工程地质和水文地质勘察，监测仪器安装，木结构腐朽调查，为分析病害原因提供了基本资料，部分工作将在2022年完成。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成金中都水关遗址的岩土勘察 | 钻探8个孔，物探，水文地质调查 |  | 钻探、水文地质完成，受疫情和现场情况改变，物探完成部分 | 5 | 4 | 受现场场地条件限制，物探完成部分工作 |  |
|  |  |  | 完成金中都水关遗址的监测 | 布置2个测振传感器、12个土体含水量传感器、23个沉降观测点、3个土体分层沉降仪、9个针式木材含水率测量仪 |  | 2021年完成金中都水关遗址的监测，布置2个测振传感器、12个土体含水量传感器、23个沉降观测点、3个土体分层沉降仪、9个针式木材含水率测量仪 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成水关遗址木结构检测 | 木结构腐朽检测 |  | 水关遗址木结构检测，木结构腐朽检测工作正在推进中 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格遵守国家文物保护相关规范和遗址保护相关要求，对遗址不造成损害 | 《中华人民共和国文物保护法》（2017）、《中国文物古迹保护准则》 |  | 遵守《中华人民共和国文物保护法》（2017）、《中国文物古迹保护准则》，使遗址完整性得到保证 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 按设计规范勘察，提供遗址病害的数据报告 | 参照《文物建筑勘察设计文件编制规范》相关内容 |  | 遗址病害的数据报告 ， 结果：满足《文物建筑勘察设计文件编制规范》要求 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成金中都水关遗址的病害调查方案确认 | 2021年8月30日前 |  | 2021年8月完成确认 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成病害调查的招标采购 | 2021年9月30日前 |  | 2021年8月完成招标采购 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成水关遗址的病害调查 | 2022年12月31日前完成 完成8个钻孔的勘察，布置雷达和传感器，设置观测点并对遗址和木材开展检测 |  | 水关遗址的病害调查工作正在推进中 | 3 | 2 | 跨年项目，水关遗址的病害调查工作预计于2022年12月31日前完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格管理、合理使用经费，项目控制预算数 | 247万元 |  | 74.068254万元 | 10 | 9 | 跨年项目，剩余资金在下一年度支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不影响博物馆开放 | 不影响观众参观 |  | 未影响博物馆开放及观众参观 | 5 | 4 | 跨年项目，相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 文物保护教育 | 文物保护教育 |  | 未影响博物馆开放并提高了观众文物保护意识 | 10 | 8 | 跨年项目，项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不破坏现有环境 | 不破坏现有环境 |  | 项目实施中贯彻最小干预的原则，没有对文物区的环境造成不利影响 | 5 | 4 | 跨年项目，相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于遗址的长期保存 | 有利于遗址的长期保存 |  | 项目实施可以为文物创造了一个安全的保存环境，使文物能更加长久的保存 | 10 | 8 | 跨年项目，项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 90% |  | 游客满意度调查工作正在推进中 | 10 | 8 | 游客满意度调查工作正在推进中，满意度指标值设置较为保守，有待进一步提高 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |  |

| 项目名称 |  |  | 辽金馆供水增容工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京辽金城垣博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔博阳 |  |  | 联系电话 | 18601116757 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 13.318049 | 13.318049 | 13.298529 | 10 | 99.85% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 13.318049 | 13.318049 | 13.298529 |  | 99.85% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  | - |  |
|  | 年度目标：北京辽金城垣博物馆建于1992年，建成时没有独立的消防给水管线，一直以来使用市政水代替消防水使用。2018年我馆对楼内消防水管进行了更换，现有的市政水管压力不能达到消防规定的要求，为此我馆联系自来水公司进行管线改造，供水系统增容，分离出独立的消防用水管线，完成后达到消防用水需求。资金测算说明：辽金馆供水增容工程工程项目资金测算为13.4万，预计在本年度内完成。 |  |  |  |  | 北京辽金城垣博物馆建于1992年，建成时没有独立的消防给水管线，一直以来使用市政水代替消防水使用。2018年我馆对楼内消防水管进行了更换，现有的市政水管压力不能达到消防规定的要求，为此我馆联系自来水公司进行管线改造，供水系统增容，分离出独立的消防用水管线，完成后达到消防用水需求。资金测算说明：辽金馆供水增容工程工程项目资金测算为13.2985万，于2021年11月30日完工验收。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | 《20平米 |  | 20平米 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 | 根据合同规定验收要求，对工程进行附合相关法律法规的竣工验收 |  | 根据合同规定，验收合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 | 2021年5月31日前 |  | 2020年12月完成方案制定 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 招标阶段 | 2021年6月30日前 |  | 2021年5月17日完成比选 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 实施阶段 | 2021年7月-2021年11月30日前 |  | 2021年7月-2021年11月30日实施 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目验收时间 | 2021年11月30日前 |  | 2021年11月30日完成验收 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 13.318049万元 |  | 13.298529万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全效益 | 解决消防用水压力不足问题 |  | 解决了消防用水压力不足问题 | 30 | 25 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防用水人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 使用人员投诉率为零，但满意度调查及分析工作有待提高 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 92.99 |  |

| 项目名称 |  |  | 辽金馆应急安保值班室、警卫室抢修及石刻展区供暖增容工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京辽金城垣博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔博阳 |  |  | 联系电话 | 18601116757 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 77.960312 | 77.960312 | 77.282252 | 10 | 99.13% | 9.91 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 77.960312 | 77.960312 | 77.282252 |  | 99.13% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 总体目标：北京辽金城垣博物馆应急安保值班室、警卫室设置在我馆西侧，两者面积加起来约90平米，主要负有安全值班值守、应急事件处理等职能，应急值班室建于1992年，今年开始，因雨水渗透、年代久远，墙体、大梁已出现裂缝，存在着一定的安全隐患，为消除安全隐患，需进行改善维修，维修会后解决雨水渗透，墙体、大梁裂缝等问题。 我馆石刻展区建在馆主体北侧，主要展示北京地区出土、征集的辽金时期石刻文物，向公众勾勒出了北京地区辽金石刻文物的基本面貌，但该展厅一直依靠空调取暖，空调需要在博物馆开放时间期间不间断使用，带来了一定的安全隐患，同时对该展厅的参观体验及文物保存都存在着一定的缺憾。为降低事故发生率，提升观众体验需要进行供暖改造。项目完成后空调的使用频率会降低，同时也会提高观众的参观体验，更有利于文物保护。资金测算说明：辽金馆应急安保值班室、警卫室抢修及石刻展区供暖增容工程工程项目资金测算为77.960312万，预计在本年度内完成。 |  |  |  |  | 总体目标：北京辽金城垣博物馆应急安保值班室、警卫室设置在我馆西侧，两者面积加起来约90平米，主要负有安全值班值守、应急事件处理等职能，应急值班室建于1992年，今年开始，因雨水渗透、年代久远，墙体、大梁已出现裂缝，存在着一定的安全隐患，为消除安全隐患，需进行改善维修，维修会后解决雨水渗透，墙体、大梁裂缝等问题。 我馆石刻展区建在馆主体北侧，主要展示北京地区出土、征集的辽金时期石刻文物，向公众勾勒出了北京地区辽金石刻文物的基本面貌，但该展厅一直依靠空调取暖，空调需要在博物馆开放时间期间不间断使用，带来了一定的安全隐患，同时对该展厅的参观体验及文物保存都存在着一定的缺憾。为降低事故发生率，提升观众体验需要进行供暖改造。项目完成后空调的使用频率会降低，同时也会提高观众的参观体验，更有利于文物保护。资金测算说明：辽金馆应急安保值班室、警卫室抢修及石刻展区供暖增容工程工程项目资金测算为77.282252万，于2021年7月完成工程验收。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 原有维修施工面积 | 265.3平米 |  | 265.3平米 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 新建施工面积 | 17.46平米 |  | 17.46平米 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 | 根据合同规定验收要求，对工程进行附合相关法律法规的竣工验收 |  | 2021年7月通过项目验收及质量评估 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 | 2021年5月31日前 |  | 2020年12月完成方案制定 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 招标阶段 | 2021年6月30日前 |  | 2021年4月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 实施阶段 | 2021年7月-2021年11月30日前 |  | 2021年5月1日-2021年7月9日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目验收时间 | 2021年11月30日前 |  | 2021年7月9日 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 77.960312万元 |  | 77.282252万元 | 10 | 10 | 招标节约资金0.67806万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 解决安全隐患问题，改善观众参观整体环境，提升博物馆整体形象 |  | 通过项目实施，解决了安全隐患问题，改善观众参观整体环境，提升博物馆整体形象 | 30 | 25 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.91 |  |