2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．北京市正阳门管理处的机构设置

北京市正阳门管理处机构数量：1个。馆内下设五个部门：业务部、文化产业部、开放安全部、办公室。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.北京市正阳门管理处的主要职能

主要职能：文物古建征集、保管，文物古建展览、宣传、讲解，历史知识普及，文物信息网络建立，中国古代建筑历史研究。

（二）人员构成情况

北京市正阳门管理处单位行政编制0人，实际0人；事业编制29人，实际23人；聘用人员0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3083.79万元，比上年增加331.00万元，增长40%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2896.15万元，比上年增加378.41万元，增长34%，其中：财政拨款收入2892.08万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0.39万元，占收入合计的0.01%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.67万元，占收入合计的0.13%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2823.05万元，比上年增加810.50万元，增长40.27%，其中：基本支出744.13万元，占支出合计的26.36%；项目支出2078.92万元，占支出合计的73.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3083.79万元，比上年增加926.60万元，增长42.95%。主要原因：本年项目支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2819.33万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出

2799.37万元，占本年财政拨款支出99.29%；社会保障和就业支出19.03万元，占本年财政拨款支出0.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2799.37万元，比2021年年初预算减少77.75万元，减少2.70%

其中基本支出723.62万元；项目支出2075.74万元；

2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算19.03万元，与2021年年初预算数持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出743.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.70万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.87万元减少0.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2021年决算数0.20万元，比2020年年初预算数减少0.1744万元。2021年公务接待费主要用于馆际交流及业务往来工作餐费，公务接待共4批次，共计38人。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.5万元，比2021年年初预算数2.5万元减少0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数2.5万元，比2021年年初预算数2.5万元减少0万元。 2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修1.31万元，公务用车保险0.17万元，公务用车其他支出0.12万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1887.88万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，政府采购工程支出1883.31万元，政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至2021年底，北京市正阳门管理处共有车辆1台；单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 正阳门箭楼防雷升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 65118102 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 398.184922 | 398.184922 | 391.39443 | 10.00 | 98.29% | 9.83 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 398.184922 | 398.184922 | 391.39443 |  | 98.29% |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：通过市财政拨款，对正阳门箭楼进行防雷升级改造，主要内容包括：对屋面、屋脊和屋檐等易受雷击部位安装接闪装置；在建筑物外立面接设引下线装置；安装防雷接地装置；布置防接触电压和跨步电压措施；实行电源系统过电压保护；增设雷电预警系统等。 改造后，可加强正阳门箭楼文物建筑雷电灾害保护力度，避免雷电对文物建筑本体造成的物理伤害，因此，极大程度上的降低了雷击事件对天安门地区和正阳门带来的严重政治影响，提高了中轴线申遗正阳门地区的安全保障，也保护了室内设备、地面工作人员和游客的安全。 改造后，达到市文物局和正阳门对防雷安全工作的要求，达到做大程度满意。 |  |  |  |  | 按计划完成绩效目标，包括：对屋面、屋脊和屋檐等易受雷击部位安装接闪装置；在建筑物外立面接设引下线装置；安装防雷接地装置；布置防接触电压和跨步电压措施；实行电源系统过电压保护；增设雷电预警系统等。 改造后，可加强正阳门箭楼文物建筑雷电灾害保护力度，避免雷电对文物建筑本体造成的物理伤害 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑数量 | 1座 |  | 1座 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 1 |  | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 达到国家相关标准 | GB51017《古建筑防雷工程技术规范》和GB50057-2010《建筑防雷设计规范》以及DB11/741-2010《文物建筑雷电防护技术规范》 |  | 符合要求 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 21年02月--21年03月 |  | 2021年3月前 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 21年03月--21年04月 |  | 2021年3月前 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工时间 | 21年04月--21年06月 |  | 2021年11月前 | 3.00 | 1.00 | 因6-7月天安门广场举办活动，工程延期 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 21年06月--21年07月 |  | 2021年11月前 | 3.00 | 1.00 | 因6-7月天安门广场举办活动，工程延期 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | 398.184922万元 |  | 391.39443万元 | 10.00 | 9.00 | 结余6.79万元，采购节约 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 政治上长期维护天安门地区与正阳门的安全形势稳定 |  | 无事故 | 10.00 | 8.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |  |  |  |
|  |  |  | 安全事故下降率 | 最大程度减少或降低因发生雷电对游（行）人、工作人员等的生命威胁 |  | 未发生 | 10.00 | 8.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 可保证文物建筑的防雷保护，防止雷击对古建筑造成严重伤害， | 在15年内 |  | 未发生 | 10.00 | 8.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 调查样本量较少，针对性待加强，以后将加强项目满意度调查工作 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 86.83 |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门城箭楼安保人员社会化用工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施裕平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18500032398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  |  | 全年预算数(B) |  |  |  |  | 全年执行数(C) |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  |  |  |  |  | 执行率(C/B) |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.136000 |  |  |  |  |  |  | 380.136000 |  |  |  |  | 380.136000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.136000 |  |  |  |  |  |  | 380.136000 |  |  |  |  | 380.136000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通过市财政拨款，对正阳门安保人员进行全面覆盖，对城、箭楼所有点位和值班岗位进行全面人员监控值守，在应急处突，各点位，安检，中控值班室进行严密布控，执行24小时人员在岗，以达到能在第一时间处理突发事件，并且通过安检将危险排除在外，及时保证文物建筑安全和天安门地区政治安全，不发生恶性影响事件。 目标1：确保中控室有专业人员值守 目标2：安检人员和出入口警戒人员对进入正阳门城楼游客进行检查 目标3: 巡逻处突人员处置突发事件 达到市文物局和正阳门对应急处突安全工作的要求，达到做大程度满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目结合文物局系统文博单位监控值机、门卫、安检及巡逻处突四支安全力量的现状及存在的问题，根据京安监发[2014]120号《北京市安全生产监督管理局关于转发政府向社会力量购买服务有关文件的通知》及京政办发[2014]34号《北京市向社会力量购买服务的实施意见》、《北京市安全生产监督管理局关于转发政府向社会力量购买服务有关文件的通知》和《北京市财政局关于印发‘北京市2014-2015年市级政府向社会力量购买服务指导性目录’的通知》的文件精神，在充分调研的基础上，编制了文物系统局文博单位安保人员社会化用工方案，以解决文博单位安保人员力量薄弱、专业化水平较低的安全隐患。在北京市正阳门管理处的统一管理下，馆里安全保卫工作坚持“统一指挥，分区管控；突出重点，处置突发”的工作原则，努力实现“四个确保”。1、确保馆里安全区秩序平稳、可控。2、确保现场人员、车辆安全检查与登记管理。3、确保突发事件处置果断、迅速、稳妥。4、确保做好防盗、防火、防爆、防攀爬、防破坏等安防工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 中控室专业值守人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安检人员和出入口警戒人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡逻处突人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 培训合格上岗率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核通过率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 项目实施阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 项目总预算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.136万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.136万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 效果指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 维护天安门广场秩序稳定，保证正阳门内部社会影响文明稳定，促进文物建筑保护，保护古建文化传承，安全事故发生率整体下降。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 本年度内，持续保护文物古建安全，维护正阳门、天安门地区安全形势稳定，无恶性事件发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未发生恶性事件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象的满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门箭楼对外开放方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袁学军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 65116166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年预算数(B) |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数(C) |  |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  |  |  |  |  | 执行率(C/B) |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.800000 |  |  |  | 19.800000 |  |  |  |  |  |  |  | 18.809998 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 95.00% |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.800000 |  |  |  | 19.800000 |  |  |  |  |  |  |  | 18.809998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据2020年8月13日北京市推进全国文化中心建设领导小组印发的《北京中轴线申遗保护三年行动计划（2020.7-2023.6）》的要求完成： 1、箭楼展览改陈项目可行性报告 2、箭楼开放方案编制 3、结合在中轴线遗产展示体系中的定位，箭楼展览改陈概念设计文本 4、箭楼开放运营方案专家评审报告 5、箭楼展览改陈概念设计文本专家评审报告 6、箭楼改陈及整体开放预算编制 为2022年6月正阳门箭楼开放做好前期筹备和科学论证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.完成正阳门及中轴线相关资料查询与整理，先后到北京图书馆、北京档案馆、北京城市城市建设档案馆、中国文化遗产研究院等单位查阅相关资料，购买《北京城中轴线古建筑实测图集》。 2.完成观众问卷调查及分析，撰写完成观众问卷调查分析报告1套。 3.完成箭楼展览改陈项目可行性报告及箭楼开放方案的编制，完成展览大纲初稿。 4.“正阳文化广场文化空间建设与”正阳门箭楼开放运营方案1套。 5.正阳门箭楼展览改陈设计文本1套、箭楼展览改陈设计效果图30张。 6.箭楼开放运营方案专家评审。 7.箭楼展览改陈设计文本专家评审报告 。 8.箭楼开放及展示提升项目预算编制1套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 展览场地占地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000平方米 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箭楼开放运营方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箭楼展览改陈设计文本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 观众问卷调查分析报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箭楼开放运营方案专家评审报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箭楼展览改陈设计文本专家评审报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箭楼开放及展示提升项目预算编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箭楼展览改陈设计效果图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30张 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 观众问卷调查参与率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案可行性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全保障率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 箭楼展览改陈项目可行性报告、开放方案、改陈概念设计文本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年1月-5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年1月-5月箭楼展览改陈项目可行性报告、开放方案、改陈概念设计文本开展 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 观众问卷调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年6月前完成观众问卷调查 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箭楼开放运营方案及改陈概念设计文本专家评审报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年7月-8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月，进行专家评审，完成箭楼开放运营方案及改陈概念设计文本专家评审报告 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：因建党70周年活动，箭楼作为制高点，从6月1日开始，无法进入展览场地，故《箭楼改陈概念设计文本》编写顺延至9月底完成，专家论证会顺延至10月11日召开。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箭楼改陈及整体开放预算编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月完成箭楼改陈及整体开放预算编制 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：因建党70周年活动，箭楼作为制高点，从6月1日开始，无法进入展览场地，故《箭楼改陈概念设计文本》编写顺延至9月底完成，专家论证会顺延至10月11日召开，预算编制工作也相应顺延。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目预算控制数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据实际情况，实际支出18.809998元。有三项预算金额共计减少9,900.02元，具体情况为：1.购买图书资料预算金额为19,680元，实际支出金额为10,399.98元，缩减支出9,280.02元。2.资料检索费（知网阅读卡）预算金额为320元，实际支出300元，缩减支出20元。3.专家费预算金额为12,000元，实际支付时有2人未提供高级职称资格证书，按500元/人的标准支付，实际支付11,400元，缩减支出600元。 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.购买图书有优惠，缩减支出9,280.02元。 2.资料检索费（知网阅读卡）有优惠，缩减支出20元。 3.专家费实际支付时有2人未提供高级职称资格证书，按500元/人的标准支付，缩减支出600元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效果指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 正阳门的认知度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有所提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目成果实施提升公众对正阳门的认知度 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门的影响力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有所提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目成果实施扩大了正阳门的影响力 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 专家满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：在项目执行过程中相关满意度指标测算不完整。 改进措施：在今后工作中完善满意度指标相关材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 观众问卷调查满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：在项目执行过程中相关满意度指标测算不完整。 改进措施：在今后工作中完善满意度指标相关材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门城楼消防泵房移位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施裕平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 65118102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  | 全年预算数(B) |  |  |  |  | 全年执行数(C) |  |  |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  |  |  |  | 执行率(C/B) |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  | 117.494192 |  |  |  |  | 111.718414 |  |  |  |  | 111.097369 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 99.44% |  |  |  |  |  |  |  | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 117.494192 |  |  |  |  | 111.718414 |  |  |  |  | 111.097369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通过财政拨款，对正阳门城楼消防泵房进行移位，本着利旧原则，尽量使用原有管道，孔洞，最大限度减少对文物建筑的破坏，主要内容包括：火灾自动报警系统的改造；消火栓系统的更新和移位；部分暖气管道的改造和重建。 改造后，降低了火灾事故的发生对天安门地区和正阳门带来的严重政治影响，提高了中轴线申遗正阳门地区的安全保障，可增强城楼文物建筑的火灾保护力度，保障消防设施的正常运行使用，使消防泵房的保暖性得到极大改善，解决了因消防泵房位置不当给游人、办公人员和文物建筑（包括办公区）带来的安全问题， 改造后，达到市文物局和正阳门对火灾防控安全工作的要求，达到做大程度满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据部门年度工作计划结合实际业务需求，开展正阳门城楼消防泵房移位工程工作，此次工程排除消防安全隐患，保障文物本体安全；可持续影响长期保证设备设施安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 设备更新改造数量 |  |  |  |  |  | 建设面积20平方米；建设房间两间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设面积20平方米；建设房间两间。 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 验收合格率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到国家相关标准 |  |  |  |  |  | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 项目立项阶段 |  |  |  |  |  | 21年01月--21年02月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年3月前 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |  |  |  |  | 21年03月--21年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年6月前 |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 项目总预算 |  |  |  |  |  | 111.718414万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.097369万元 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 安全事故发生率 |  |  |  |  |  | 在火灾发生时能有效进行扑救，将安全事故发生率降到最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无事故 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会稳定 |  |  |  |  |  | 政治上长期维护天安门地区与正阳门的安全形势稳定，不发生起火冒烟情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未发生 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象的满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门箭楼给排水、采暖管路维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施裕平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 65118102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  |  | 全年预算数(B) |  |  |  |  |  | 全年执行数(C) |  |  |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  |  |  |  |  | 执行率(C/B) |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  | 53.592268 |  |  |  |  |  |  | 53.592268 |  |  |  |  |  | 53.592268 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 53.592268 |  |  |  |  |  |  | 53.592268 |  |  |  |  |  | 53.592268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正阳门箭楼采暖与给排水管线于1990年投入使用至今已有近30年，目前管线严重老化锈蚀、管道部分堵塞，存在给水压力不足、下水排水不畅以及供暖管线渗漏等情况。 2021年正阳门箭楼实施修缮工程，将对城台地面重做防水与整体铺装。借助此次修缮机遇对箭楼供暖与给排水管线进行更新维护并预设未来箭楼开放所需部分管线，同时确保建筑本体与系统安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本次给排水、采暖管路维修工程，已对正阳门箭楼城台地面重做防水与整体铺装，完成箭楼管道沟砌筑拆除和安装，热力管道改造、自来水管线改造、排水改造、清理城台管道竖井、平台管道沟、预留电路管道，确保建筑本体与系统安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 建设范围 |  |  |  |  |  | 由箭楼东南角现有热力泵房及上水管线、箭楼东侧排水管线，至箭楼一层管道沟内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成由箭楼东南角现有热力泵房及上水管线、箭楼东侧排水管线，至箭楼一层管道沟内的改造建设范围 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修更换内容 |  |  |  |  |  | 此次维修更换内容：管道沟砌筑拆除和安装，热力管道改造、自来水管线改造、排水改造、清理城台管道竖井、平台管道沟、预留电路管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成管道沟砌筑拆除和安装，热力管道改造、自来水管线改造、排水改造、清理城台管道竖井、平台管道沟、预留电路管道项目 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管线管道 |  |  |  |  |  | 管线包括：热力管线DN50(150m)；给水管线DN50（160m）、排水管线DN150(130m)；电路管线φ16、消防管线DN150（110m）、砌筑管道沟（宽700mm深1200mm高800mm沟底混凝土垫层10mm铺设盖板）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到管线要求：热力管线DN50(150m)；给水管线DN50（160m）、排水管线DN150(130m)；电路管线φ16、消防管线DN150（110m）、砌筑管道沟（宽700mm深1200mm高800mm沟底混凝土垫层10mm铺设盖板） |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 达到国家相关标准 |  |  |  |  |  | 符合《中华人民共和国文物保护法》、《建设工程质量管理条例》等相关标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到《中华人民共和国文物保护法》、《建设工程质量管理条例》等相关标准。 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  |  |  |  | 21年01月--21年06月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 于2021年3月1日完成前期准备工作。 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标设置不够充分、细化。 下一步工作将科学性设置绩效目标，提升项目管理精细化程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |  |  |  |  | 21年08月--20年09月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年3月25日开工，4月9日完成施工内容。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  | 时间指标设置不够充分、细化。 下一步工作将科学性设置绩效目标，提升项目管理精细化程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  | 2021年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年4月28日验收 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  | 时间指标设置不够充分、细化。 下一步工作将科学性设置绩效目标，提升项目管理精细化程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目预算控制数 |  |  |  |  |  | ≤53.592268万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.592268万元 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  | 正阳门箭楼，是明清北京城的正南门，在建筑规制上为九门之首，也是北京城中轴线上具有标志性意义的重要建筑，1988年公布的第三批全国重点文物保护单位，此次维修工程将排除安全隐患，保障文物本体安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 给排水、采暖管路正常运转，无泄露，无事故，消除了安全隐患，保障文物本体安全 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 设备设施保障 |  |  |  |  |  | 长期保证设备设施安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用正常，并保证设备长期正常运转和维保 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 使用对象的满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 94.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门城、箭楼震动检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 65116166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年预算数(B) |  |  |  | 全年执行数(C) |  |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  |  |  |  |  | 执行率(C/B) |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 23.544100 |  |  |  |  |  | 23.544100 |  |  |  | 23.544100 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  | 23.544100 |  |  |  |  |  | 23.544100 |  |  |  | 23.544100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正阳门古建筑周围交通密集，地面交通有双向八车道、四车道国标公路（距离正阳门5到10米）、地下交通有地铁2号线以及（北京站-北京西站）国铁穿行，正阳门经受的持续振动具有源头多（公路、地铁、国铁），持时长（24小时不间断），频谱密集（不同交通工具引起的振动频谱，传递规律不一致）等不利因素。 针对上述情况，对长期经受密集交通振动中的正阳门古建筑进行周边环境振动特性、结构动力特性及交通振动响应的检测，2021年短期监测项目（取得基本动力特性），并建立基于振动响应的监测系统。获得正阳门周围公路、地铁及铁路振源的速度、加速度信息，进行振源频谱及传递衰减规律分析。获得正阳门城楼及箭楼频率、振型及阻尼信息，这三种信息是反映结构健康状况的主要指标，可作为正阳门古建筑维修加固、长期监测时的参考标准。获得正阳门城楼及箭楼在公路、地铁及铁路振动引起的交通响应，包括结构各关键点的速度、加速度、位移分布及幅值特征，作为长期振动监测优化测点的标准。为今后长期监测数据准确评估公路、地铁及国铁交通振动对正阳门城楼及箭楼的性能影响，建立基本可靠数据，从而实现对古建变形形态分析，为古建保护提供可靠数据，以保障结构及使用安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成了该项目的全部设计方案，正阳门城、箭楼震动检测项目，城、箭楼震动响应测点92个、400小时，城、箭楼动力特性测点160个、500小时。通过开展正阳门城、箭楼震动检测项目，对正阳门古建筑进行周边环境振动特性、结构动力特性及交通振动响应的检测，建立了基于振动响应的监测系统，获得了正阳门周围公路、地铁及铁路振源的速度、加速度信息，进行了振源频谱及传递衰减规律分析。为正阳门古建筑维修加固、长期监测提供参考标准。为今后长期监测数据准确评估公路、地铁及国铁交通振动对正阳门城楼及箭楼的性能影响，建立基本可靠数据，从而实现对古建变形形态分析，为古建保护提供可靠数据，以保障结构及使用安全。 2022年3月23日，北京市正阳门管理处组织召开“正阳门箭楼、城楼振动检测项目验收会”。邀请中国文化遗产研究院张之平教授、北京市文化遗产研究院张涛研究员、沈阳建筑大学孙丽教授听取了北京交通大学项目组负责人杨娜教授关于正阳门箭楼、城楼振动检测项目工作及技术报告，经过甲方及专家质询讨论，专家一致认为：该项目工作扎实全面，资料翔实，内容充分，结论严谨。完成了合同规定的所有内容，同意通过项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 振源特征测点数量 |  |  |  |  | 9个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9个 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城、箭楼动力特性测点 |  |  |  |  | 160个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160个 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城、箭楼震动响应测点 |  |  |  |  | 92个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92个 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工要求（监测技术方案、设计标准、设备安装及实施过程） |  |  |  |  | 符合《中华人民共和国文物保护法》和《世界文化遗产保护管理办法》、《结构健康监测系统设计标准》相关技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门城、箭楼震动检测符合相关规范要求，达成预期指标。 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目启动时间 |  |  |  |  | 2021年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年4月1日 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目结束时间 |  |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受疫情影响，2021年完成报告初稿，2022年专家论证后提交正式报告。 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：受疫情影响，未能及时进行项目验收。 改进措施：根据疫情形势持续加强项目管理，提前计划好应对措施，确保项目顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算总金额 |  |  |  |  | 23.5441万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出23.5441万元 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 通过本方案对正阳门古建筑短期检测，获得正阳门城楼及箭楼的基本动力特性及其变化规律。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经专家组验收评审：该项目工作扎实全面，资料翔实，内容充分，结论严谨。完成了合同规定的所有内容。为今后长期监测数据准确评估提供了可靠数据。 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：未开展书面满意度调查。 改进措施：以后将加强项目满意度调查工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门箭楼保护修缮工程安保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施裕平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 18500032398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年预算数(B) |  |  |  |  |  | 全年执行数(C) |  |  |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  |  |  |  |  | 执行率(C/B) |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  | 115.926000 |  |  |  |  |  | 115.926000 |  |  |  |  |  | 115.926000 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 115.926000 |  |  |  |  |  | 115.926000 |  |  |  |  |  | 115.926000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度目标： 1、在正阳门管理处的统一管理下，施工现场安全保卫工作坚持“统一指挥，分区管控；突出重点，处置突发”的工作原则，努力实现“四个确保”。 2、根据安保专家、天管委、天安分局、公安东城区前门所，箭楼保护修缮工程安保方案专家论证会，对安保方案进行了充分论证。设置：安保项目负责人、巡视处突岗位、安检岗位、警戒岗位。 3、工作目标：一是确保施工现场与外层围挡安全区秩序平稳、可控；二是确保现场人员、车辆以及物资进出的安全检查与登记管理；三是突发事件处置果断、迅速、稳妥；四是确保做好防火、防爆、防攀爬、防破坏等安防工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在充分调研的基础上，编制了文物系统局文博单位安保人员社会化用工方案，以解决文博单位安保人员力量薄弱、专业化水平较低的安全隐患，设置了安保项目负责人、巡视处突岗位、安检岗位、警戒岗位。 在北京市正阳门管理处的统一管理下，馆里安全保卫工作坚持“统一指挥，分区管控；突出重点，处置突发”的工作原则，努力实现“四个确保”。即：1、确保馆里安全区秩序平稳、可控。2、确保现场人员、车辆安全检查与登记管理。3、确保突发事件处置果断、迅速、稳妥。4、确保做好防盗、防火、防爆、防攀爬、防破坏等安防工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 作业人数 |  |  |  |  |  | 高空作业期：49人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高空作业期：49人 |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：安保人员流动比较频繁。 改进措施：及时补充安保人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人数 |  |  |  |  |  | 低空作业期：13人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低空作业期：13人 |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：安保人员流动比较频繁。 改进措施：及时补充安保人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 人员资格要求 |  |  |  |  |  | 持证上岗岗前培训100％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安保人员均经过了专业培训，并具有保安员证和实际的工作经验。 |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人员资格要求 |  |  |  |  |  | 熟知消防器材使用100％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所有人员全部经过消防培训，熟知消防器材使用，并不定期进行消防演练。 |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 项目启动时间 |  |  |  |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年12月前立项 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目结束时间 |  |  |  |  |  | 2021年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年1月-2021年11月期间实施，2021年11月项目完成。 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 预算控制数 |  |  |  |  |  | 115.926万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算批复金额为115.926万元，项目执行过程中公开招标竞价，竞价金额为115.926万元。 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  | 安全保障 |  |  |  |  |  | 保障施工现场与外层围挡安全区秩序平稳、可控；确保现场人员、车辆以及物资进出的安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保了施工现场安全，同时减少了安全事故。 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：1.外层围挡游客人数较多，配备安保人员不足。2.在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：1.加强巡逻，增派安保人员。2.在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 施工单位满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本满意 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：相关材料留存不完整。 改进措施：做好登记，及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京雨燕栖息对古建彩绘影响及彩绘保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袁学军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 65116166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  |  | 全年预算数(B) |  |  |  |  | 全年执行数(C) |  |  |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  |  |  |  |  | 执行率(C/B) |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  | 9.775200 |  |  |  |  |  |  | 9.775200 |  |  |  |  | 9.575055 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 97.95% |  |  |  |  |  |  |  | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 9.775200 |  |  |  |  |  |  | 9.775200 |  |  |  |  | 9.575055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、以栖息在正阳门上的北京雨燕为依托，深入挖掘北京雨燕蕴含的历史价值、生态价值及时代价值。以矩阵模式打造“北京雨燕”文化品牌，丰富北京城市记忆表达。 2、实验室检测分析雨燕粪便及巢穴对古建筑木构件彩绘有无腐蚀和破坏及破坏程度。 3、对2018、2019、2020、2021四年雨燕在正阳门筑巢情况进行对比分析。 4、在顶层安装温湿度监测仪，观测、收集北京雨燕孵化育雏的环境数据，为人工巢穴试验，提供科学数据。 5、在正阳门顶层放置人工巢穴，继续开展以人工巢穴代替天然巢穴的试验， 以解决雨燕筑巢地点减少和雨燕粪便对古建的影响。 6、继续对北京雨燕生物习性进行实时监测。根据2018年、2019年的监测结果，调整监控摄像头的位置，以利于监测数据具有统计学意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.对正阳门城楼顶层天花吊顶内的雨燕巢穴进行24小时实时监控。 2.在顶层安装温湿度监测仪，观测、收集北京雨燕孵化育雏的环境数据，放置人工巢穴 3.实地勘察正阳门雨燕筑巢状况 4.在彩绘版上接种雨燕粪便进行强光曝露测试分析及数据整理，撰写《北京雨燕粪便对古建筑彩绘影响检测分析报告》 5.完成《北京雨燕在正阳门栖息状况调研报告》 6.完成《古建保护与城市生态研究——以北京雨燕栖息对正阳门彩绘的影响及彩绘保护》研究报告及专家评审 7.北京雨燕监控视频资料整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 完成北京雨燕在正阳门城楼、箭楼栖息状况实地勘察 |  |  |  |  |  | 2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成北京雨燕在正阳门栖息状况调研报告 |  |  |  |  |  | 1篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1篇 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成《古建保护与城市生态研究——以北京雨燕栖息对正阳门彩绘的影响及彩绘保护》研究报告 |  |  |  |  |  | 1篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1篇 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成北京雨燕监控视频资料 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成专家论证会 |  |  |  |  |  | 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1次 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 报告研究结果 |  |  |  |  |  | 研究成果对探索城市生物多样性与古建保护并存的有效途径，促进北京城市生态文化建设、为古建保护和城市生物多样性并存提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 促进了北京城市生态文化建设、为古建保护和城市生物多样性并存提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖掘北京雨燕蕴含的历史价值、生态价值及时代价值，可以丰富北京城市记忆表达，为贯彻蔡奇书记在2019年10月19日调研中轴线时，特别指示“讲好雨燕故事”。提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖掘北京雨燕蕴含的历史价值、生态价值及时代价值，可以丰富北京城市记忆表达 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实时动态监控视频对研究北京雨燕生物习性研究提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实时动态监控视频对研究北京雨燕生物习性研究提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  |  |  |  | 2021年1月--2021年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年1月--2021年3月 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施时间 |  |  |  |  |  | 2021年4月--2021年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年4月--2021年8月 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题时间 |  |  |  |  |  | 2021年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年11月1日 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  |  |  |  | 9.7750万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.575055万元 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 因购置设备降价，故资金有剩余已退回财政。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会指标 |  | 社会效益 |  |  |  |  |  | 研究成果探索城市生物多样性与古建保护并存的有效途径，弘扬古都文化、促进北京城市生态文化建设有积极意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弘扬了古都文化、促进了北京城市生态文化建设有积极意义。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丰富北京城市记忆表达，为贯彻蔡奇书记在2019年10月19日调研中轴线时，特别指示“讲好雨燕故事”，提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丰富了北京城市记忆表达 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对北京雨燕保护提供科学依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更好的对北京雨燕保护提供科学依据 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 课题报告专家满意度 |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1、课题报告通过专家验收，均表示满意； 2、满意度调查针对性不强，下一步加强满意度调查工作，强化针对性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 91.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正阳门箭楼保护修缮工程（2020-2021） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 北京市正阳门管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13001080884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  |  | 全年预算数(B) |  |  |  |  | 全年执行数(C) |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  |  |  |  |  | 执行率(C/B) |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 849.900000 |  |  |  |  |  |  | 849.900000 |  |  |  |  | 739.253936 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 86.98% |  |  |  |  |  |  |  | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  | 849.900000 |  |  |  |  |  |  | 849.900000 |  |  |  |  | 739.253936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 总体目标： 近年来正阳门箭楼本体出现了不同程度的损伤：屋面局部渗漏、挑梁、栏板等混凝土构件多处出现裂痕，箭楼东、西侧浮雕已经开裂，东侧浮雕大面积剥落、底层券洞顶部渗水等问题。此次修缮工程在不改变文物原状的前提下以建筑现有传统做法为主要修复手法对屋面、大木构架、墙体、台明、城台地面、混凝土挑台、大门、箭窗、下架油饰等进行整修，保障文物本体安全。根据北京市文物保护事务中心评估意见，经市文物局批复同意箭楼实施修缮，修缮总面积4315.66平米。正阳门箭楼保护修缮工程已被列为2020年市政府工作报告重点工程，该项目已于2020年启动，计划于2021年完工。 年度目标(2021年)： 搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架； 搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架； 屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面； 整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 完成箭楼东、西值房修缮； 完成正阳门箭楼保护修缮工程竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架等工作； 完成搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架等工作； 完成屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面等工作； 完成整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 完成箭楼东、西值房修缮； 完成正阳门箭楼保护修缮工程竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护修缮工程面积 |  |  |  |  | 修缮建筑总面积约4315.66平米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成修缮建筑总面积约3875平米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标值设置有误，竣工验收修缮面积为3875平米（北京市文物建筑工程竣工验收备案表上的数额），今后合理设置绩效指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年主要内容：完成箭楼本体、箭楼东、西值房修缮，达到验收标准。主要内容：箭楼城台地面、栏板、挑台加固、墙体打点修补、下架油饰、窗楣加固、浮雕装饰结构加固、东、西值房修缮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年11月16日，通过专家组验收，工程管理规范，工程效果和质量完好，已完成全部设计内容，达到预期目标，验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量验收标准 |  |  |  |  | 完成修缮设计方案全部内容，达到修缮工程质量验收标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合文物修缮工程质量标准,全面执行设计规范。符合《中华人民共和国文物保护法》、《中国文物古迹保护准则》要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年项目完成度 |  |  |  |  | 完成修缮施工方案的全部内容，达到工程质量验收标准。 搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架； 搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架； 屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面； 整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 完成箭楼东、西值房修缮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成2021年度全部计划内容，经北京市文物工程质量监督站验收合格，但工程节点有所延误。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 主要受自然因素影响较大，受疫情与夏季特大降水影响，对工程节点有所延误。 下一步将加强管理，加强统筹分析，制定相应措施与解决方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算控制数 |  |  |  |  | 2021年完成项目预算850万元，计划7月份按照工程按照工程进度，支付率达到80%，11月份竣工验收后支付率达到100%，完成全部预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年项目预算金额为849.9万元，实际完成项目预算金额739.253936万元，剩余资金为设计费、预备费和工程结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：该项目已经完成了设计方案的全部内容并进行了竣工备案，剩余资金为设计费（已不需要支付）、工程不可预见费为工程结余。 改进措施：进一步加强预算管理，合理安排资金使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 正阳门箭楼，是明清北京城的正南门，在建筑规制上为九门之首，也是北京城中轴线上具有标志性意义的重要建筑，1988年公布的第三批全国重点文物保护单位，2020年正阳门箭楼保护修缮工程被列为市政府工作报告重点工程，此次修缮将排除安全隐患，保障文物本体安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到排除安全隐患，保障文物本体安全的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位：北京市正阳门管理处 |  |  |  |  | 建设单位满意度≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.80% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 90.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |