大运河遗产保护规划（北京段）

文本目录

第一章	总则	1

第1条	项目概况	1

第2条	规划依据	1

第3条	规划范围	2

第4条	规划性质与内容	2

第5条	规划适用范围	2

第二章	规划原则、目标与策略	3

第6条	规划原则	3

第7条	规划目标	3

第8条	规划策略	3

第三章	北京段大运河遗产构成	4

第9条	北京段大运河遗产保护的核心与主线	4

第10条	遗产点筛选	4

第11条	北京段大运河遗产构成	4

第三章	遗产综合评估与分级	6

第12条	具体遗产点评估	6

第13条	北京段大运河遗产整体评估	6

第14条	北京段大运河遗产问题分析	7

第15条	北京段大运河遗产分级	8

第四章	保护区划与管理规定	9

第16条	制定依据	9

第17条	保护区划划定原则	9

第18条	河道、水源保护区划划定原则	9

第19条	河道、水源保护区划划定	10

第20条	闸、桥梁保护区划划定原则	10

第21条	闸、桥梁保护区划划定	11

第22条	古遗址、古建筑保护区划划定原则	11

第23条	古遗址、古建筑保护区划划定	11

第24条	北京段大运河遗产保护带	12

第25条	管理规定	13

第五章	保护措施	15

第26条	制定原则	15

第27条	河道、水源整体保护措施	15

第28条	河道、水源遗产点具体保护措施	15

第29条	闸、桥梁整体保护措施	16

第30条	闸、桥梁遗产点具体保护措施	16

第31条	古遗址、古建筑整体保护措施	18

第32条	古遗址、古建筑遗产点具体保护措施	18

第33条	非物质文化遗产保护措施	19

第六章	管理规划	20

第34条	北京段大运河遗产整体管理规划	20

第35条	河道、水源管理规划	20

第36条	闸、桥梁管理规划	20

第37条	古遗址、古建筑管理规划	21

第38条	非物质文化遗产管理规划	21

第七章	北京段大运河生态景观背景环境	22

第39条	生态景观要素筛选	22

第40条	生态景观要素保护措施	22

第八章	展示规划	23

第41条	展示原则	23

第42条	展示目标	23

第43条	展示策略与方法	23

第九章	考古规划	25

第44条	地下埋藏区	25

第45条	北京段大运河物质文化遗产考古规划	25

第46条	北京市级运河遗存考古规划	25

第十章	项目实施分期规划	26

第47条	规划分期	26

第48条	近期项目实施计划（2010至2015年）	26

第49条	中期（2016至2020年）、远期（2021至2030年）项目实施计划	27

第十一章	附则	27

第50条	规划成果构成	27

第51条	规划审批与实施程序	27

大运河遗产保护规划（北京段）

文   本

# 总则

# 项目概况

大运河是我国重要的线性文化遗产，2006年被国家文物局列入《中国世界文化遗产预备名单》。其中，京杭大运河（春秋至清）于2006年5月被国务院整体公布为第六批全国重点文物保护单位，分布范围为“北京市、天津市、河北省、山东省、江苏省、浙江省”。

北京与大运河关系密切，在三千多年的建城发展历史中，由于其重要的历史、地理、军事、政治地位，在我国古代漕运史上有着突出的地位。其中隋唐时期是大运河尽端的边防重镇，元、明、清时期成为国家首都，是京杭大运河尽端的终点城市。

北京位于华北大平原的北端，西北临山，东南为平缓平原，平原上水网密集。属暖温带半湿润半干旱季风型大陆气候，多年平均降雨量为595毫米，年际、年内降水分布极不均匀。目前北京是我国的首都，是全国的政治中心和文化中心，是世界著名的古都和现代国际城市，经济总量位居全国前列。市域（行政辖区）共包括十八个区县，总面积约16410平方公里。

北京地区运河开凿的历史悠久：隋唐时期永济渠的开凿开启了由水道运粮至北京的历史。金代开凿了以北京为漕运中心的人工运河。元代，郭守敬实施通惠河水源工程和航道工程，使北京地区的水利工程技术水平达到历史最高点，运河进入最为繁荣兴盛的时期。明、清两代基本沿用了元代的运河线路，到清末随着现代铁路兴起，漕运终止。

目前北京市域范围内仍存留大量运河遗产，以元、明、清京杭大运河遗产为主，主要包括水利工程遗产和其他相关历史文化遗产，是中国大运河遗产的重要组成部分。其中河道总长约80公里，目前均已丧失漕运功能，大多数为景观与排水河道。

为满足全国重点文物保护单位京杭大运河的需要，全面协调和长期指导北京段大运河遗产的保护与发展，并为北京运河遗产纳入大运河申遗工作奠定基础，特编制本规划。

# 规划依据

  - 法律法规

    - 《中华人民共和国文物保护法》 2007年12月29日公布

    - 《中华人民共和国城乡规划法》 2008年1月1日起施行

    - 《中华人民共和国水法》 2002年

    - 《中华人民共和国防洪法》 1997年

    - 《中华人民共和国土地管理法》 2004年

    - 《中华人民共和国环境保护法》 1989年

    - 《中华人民共和国水污染防治法》 2008年

    - 《中华人民共和国港口法》 2003年

  - 行政法规、部门规章、技术标准和相关文件

    - 《中华人民共和国文物保护法实施条例》 2003年

    - 《中华人民共和国防汛条例》 1991年

    - 《中华人民共和国水文条例》 2007年

    - 《中华人民共和国河道管理条例》 1988年

    - 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 2002年

    - 《历史文化名城名镇名村保护条例》 2008年

    - 《世界文化遗产保护管理办法》 2006年

    - 《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》 2006年

    - 《全国重点文物保护单位保护规划编制审批办法》 2005年

    - 《中国文物古迹保护准则》 2000年

    - 《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》 2005年

    - 《历史文化名城保护规划规范》 2005年

    - 《〈大运河遗产保护规划〉第一阶段编制要求》 2008年

    - 《〈大运河遗产保护规划〉第二阶段编制要求》 2009年

    - 《关于印发〈大运河保护和申遗省部际会商小组工作制度〉及〈大运河保护和申遗2009-2010年工作计划〉的通知》 办大运字[2009]1号

    - 《关于加强大运河保护和申报世界遗产工作的通知》文物保函[2009]939号

  - 地方性法规、地方规章和相关规划

    - 《北京市实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》 2004年

    - 《北京市文物保护单位保护范围及建设控制地带管理规定》 1987年

    - 《北京市城市河湖保护管理条例》 1999年

    - 《北京市水利工程保护管理条例》 1997年

    - 《北京城市总体规划2004年—2020年》 2004年

    - 北京市其它经批准的、与大运河相关的专业规划

  - 相关国际文化遗产保护文献

    - 《保护世界文化和自然遗产公约》 1972年（Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage）

    - 《实施<保护世界文化与自然遗产公约>的操作指南》 2008年 （Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention）

    - 《威尼斯宪章》 1964年 （The Venice Charter）

    - 《国际运河遗产名录》 1996年 （The  International  Canal  Monuments  List）

    - 《关于文化线路的国际古迹遗址理事会宪章》 2008年 （ The ICOMOS Charter on Cultural Routes）

    - 《保护非物质文化遗产公约》 2003年 （Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage）

    - 《保护和促进文化表达多样性公约》 2005年  （Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions）

    - 《奈良真实性文件》 1994年 （The Nara Document on Authenticity）

# 规划范围

  - 本规划涉及运河遗产河道长度约80公里，规划范围包含北京市域范围内大运河遗产需要给予保护与控制的区域（大运河遗产保护带），面积约77.8平方公里，涉及通州、朝阳、崇文、东城、西城、海淀、昌平七个区县。

  - 此外，本规划将运河遗产河道周边的生态景观环境作为运河保护的背景环境，研究范围包括运河河道两岸单侧200米的区域，面积约129.2平方公里。

# 规划性质与内容

  - 本规划属于大运河遗产保护规划的第一、第二阶段，规划性质是北京市大运河遗产保护管理的总体规划，是北京市实施大运河遗产保护管理的指导性文件，是北京市纳入大运河申请世界文化遗产范围的基本文件依据。以文物保护规划为主，兼顾遗产申报。

  - 规划的主要内容是确定北京市域范围内运河文化遗产保护对象，对运河遗产进行评定分级，划定保护范围，制定基本保护要求，并就市域范围内与运河遗产相关的各行业专项规划提出意见和建议。

# 规划适用范围

  - 本规划经依法审批后，作为北京段大运河遗产保护的法规性文件，凡涉及市域范围内大运河遗产保护与发展的一切行为，均须与本规划相符合。

  - 本规划应与北京城市总体规划相互衔接，纳入历史文化名城保护规划当中，构成总体规划的组成部分。

# 规划原则、目标与策略

# 规划原则

  - 以“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针为基本指导思想，以保护优先为基本原则，在我国历史发展的重要关头保护好大运河这份中华民族和人类文明的重大遗产。

  - 遵循真实性、完整性、系统性和延续性的原则，同时注重科学性与可操作性。

  - 遵循因地制宜的原则，根据北京段大运河遗产特征，制定有针对性和多样性的保护策略。

  - 正确处理北京段大运河遗产不同的保存形式，通航或在用、废弃与改用、考古遗址等。

  - 在有效保护的基础上，遵循协调发展的原则，提出北京段大运河遗产保护与经济发展、社会发展、城乡建设及生态环境保护相协调的策略。

# 规划目标

  - 全面建立北京段大运河遗产保护体系，促进遗产生存环境的改善，有效保护北京大运河的历史真实性与完整性。

  - 妥善处理遗产保护与城市开发的矛盾，促进遗产功能延续与合理利用，增强遗产展示与宣传，促进遗产保护与城市发展的协调统一。

  - 结合申遗工作安排，为申遗工作打下坚实基础。

# 规划策略

  - 通过历史研究与现状调研，确定北京大运河的遗产构成，明确保护对象。

  - 对遗产进行全面评估，作为保护区划与保护措施制定的基础。

  - 以评估为基础，按照大运河遗产保护的需要进行分级，确定北京段大运河遗产申报各级别文物的名单，重点选取具有代表性、价值高的遗产点，作为全国重点文物保护单位的备选名单。

  - 划定各个遗产的保护范围与建设控制地带，作为其自身保护空间，并将其叠加形成空间连续的大运河遗产保护带，形成北京大运河的整体保护空间。

  - 制定遗产点的保护与整治措施，实现对遗产及其周边环境的有效保护。

  - 结合北京现实管理机制，提出大运河遗产管理机构与机制等方面的建议，增强遗产管理。

  - 结合现有展示活动，确定遗产展示分区与路线，设置展示设施，对北京段大运河遗产进行全方位展示与宣传，促进保护与申遗工作深入人心。

  - 充分尊重与考虑北京土地、城建、基础设施和经济社会发展等相关规划的内容，并提出相应调整建议，保证遗产保护与城市其他领域的协调发展。

  - 制定优先行动计划，确定近期重点工作内容，及时有效地应对飞速的城市开发对运河遗产带来的负面影响，并为申遗工作做好准备。

# 北京段大运河遗产构成

# 北京段大运河遗产保护的核心与主线

  - 本规划以元至明清时期的京杭大运河作为北京段大运河遗产保护的核心。

  - 本规划以元代白浮泉引水沿线、通惠河、坝河和白河（今北运河）一线河道作为北京段大运河遗产保护的主线。

  - 对于隋唐、辽金时期的北京段运河，应加强其考古工作，待确定具体走线与遗产构成，并证明其价值后，纳入本规划当中予以保护。

# 遗产点筛选

  - 结合大运河保护核心与主线，本规划以“与运河直接相关、地上遗存可见、地下遗址可探、复建文物有审批手续”为筛选原则，最终确定40处物质文化遗产上报国家文物局，作为北京大运河申遗工作的基础，也是本规划划定保护区划、制定保护措施的主要保护对象。

  - 本规划选择反映运河历史变化、运河沿线曾经存在、保存流传至今、与运河相生相伴的地名、传说、风俗等，列入北京大运河的非物质文化遗产名单加以保护。

  - 对于还需进一步通过历史考证或考古发掘的大运河遗存，将其汇总形成北京市级运河遗存大名单，提交北京市文物局，有待继续开展相关工作。

# 北京段大运河遗产构成

  - 北京大运河呈现虚（非物质文化遗产）实（物质文化遗产）结合的遗产构成形式。

  - 物质文化遗产共40项，详见表1所示。其中水利工程遗产共31项，包括：河道5项；水源4项；水利工程设施（闸）7项；航运工程设施10项（桥梁8项，码头2项）；古代运河设施和管理机构遗存（仓库）5项。其他运河物质文化遗产共9项，包括古遗址6项；古建筑2项；石刻1项。

表1  北京大运河物质文化遗产名单

| 遗产编码 | 遗产类别 |  |  | 遗产名称 | 所处区县 | 始建朝代 | 现状保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水利工程遗产 | 河道 | 运河河道 | 通惠河（包括今通惠河与通州一段故道） | 朝阳区、通州区 | 元 | 通州故道为区保 |
| 02 |  |  |  | 通惠河故道（今玉河故道） | 东城区、崇文区 | 元 | 区保 |
| 03 |  |  |  | 白河（今北运河） | 通州区 | 元 |  |
| 04 |  |  |  | 坝河 | 朝阳区 | 元 |  |
| 05 |  |  | 人工引河 | 南长河（今昆玉河北段与长河） | 海淀区 | 元 |  |
| 06 |  | 水源 | 泉 | 白浮泉（含九龙池与都龙王庙） | 昌平区 | 元 | 市保 |
| 07 |  |  |  | 玉泉山诸泉 | 海淀区 | 金 | 玉泉山为国保 |
| 08 |  |  | 湖泊 | 瓮山泊（今颐和园昆明湖） | 海淀区 | 元 | 颐和园为国保，世界文化遗产 |
| 09 |  |  |  | 积水潭（今什刹海） | 西城区 | 元 |  |
| 10 |  | 水利工程设施 | 闸 | 广源闸（包括龙王庙） | 海淀区 | 元 | 区保 |
| 11 |  |  |  | 万宁桥（包括澄清上闸遗址） | 西城区 | 元 | 市保 |
| 12 |  |  |  | 东不压桥遗址（包括澄清中闸遗址） | 东城区 | 元 | 区保 |
| 13 |  |  |  | 庆丰上闸遗址 | 朝阳区 | 元 |  |
| 14 |  |  |  | 平津上闸遗址 | 朝阳区 | 元 |  |
| 15 |  |  |  | 颐和园昆明湖绣漪闸 | 海淀区 | 清 | 国保 |
| 16 |  |  |  | 高梁（闸）桥 | 海淀区 | 元 | 区保 |
| 17 |  | 航运工程设施 | 桥梁 | 德胜桥 | 西城区 | 明 | 区保 |
| 18 |  |  |  | 银锭桥 | 西城区 | 明 | 区保 |
| 19 |  |  |  | 永通桥（包括御制通州石道碑） | 通州区 | 明 | 市保（与石道碑一起公布） |
| 20 |  |  |  | 通济桥遗址 | 通州区 | 明 |  |
| 21 |  |  |  | 广利桥（包括镇水兽） | 通州区 | 明 | 区保 |
| 22 |  |  |  | 通运桥 | 通州区 | 明 | 市保（与张家湾城墙一起公布） |
| 23 |  |  |  | 张家湾东门桥 | 通州区 | 明 |  |
| 24 |  |  |  | 张家湾虹桥 | 通州区 | 明 |  |
| 25 |  |  | 码头 | 张家湾码头遗址 | 通州区 | 辽 |  |
| 26 |  |  |  | 里二泗码头遗址 | 通州区 | 元 |  |
| 27 |  | 古代运河设施和管理机构遗存 | 仓库 | 北新仓 | 东城区 | 明 | 市保 |
| 28 |  |  |  | 南新仓 | 东城区 | 明 | 市保 |
| 29 |  |  |  | 禄米仓 | 东城区 | 明 | 市保 |
| 30 |  |  |  | 通州大运中仓遗址 | 通州区 | 明 | 仓墙为区保 |
| 31 |  |  |  | 通州西仓遗址 | 通州区 | 明 |  |
| 遗产编码 | 遗产类别 |  |  | 遗产名称 | 所处区县 | 始建朝代 | 现状保护级别 |
| 32 | 其他运河物质文化遗产 | 古遗址 |  | 神木厂址（包括神木谣碑） | 朝阳区 | 明 |  |
| 33 |  |  |  | 通州城北垣遗址 | 通州区 | 元、明 | 区保 |
| 34 |  |  |  | 张家湾城墙遗迹 | 通州区 | 明 | 市保（与通运桥一起公布） |
| 35 |  |  |  | 皇木厂遗址（包括古槐） | 通州区 | 明 | 古槐为区保 |
| 36 |  |  |  | 花板石厂遗址（包括遗石若干） | 通州区 | 明 |  |
| 37 |  |  |  | 上、下盐厂遗址（包括下盐厂石权） | 通州区 | 明 |  |
| 38 |  | 古建筑 |  | 玉河庵（包括玉河庵碑额） | 东城区 | 清 | 区保 |
| 39 |  |  |  | 燃灯佛舍利塔 | 通州区 | 北周 | 市保 |
| 40 |  | 石刻 |  | 王德常去思碑 | 东城区 | 元 |  |

注：国保指全国重点文物保护单位，市保指北京市级文物保护单位，区保指北京区级文物保护单位。

  - 非物质文化遗产共11项，详见表2所示。其中地名3项；传说6项；风俗1项；其它1项。

表2  北京大运河非物质文化遗产名单

| 遗产编码 | 遗产类型 | 遗产名称 |
| --- | --- | --- |
| 41 | 地名 | 海运仓 |
| 42 |  | 与运河相关的胡同名、街道名 |
| 43 |  | 通州区若干个村庄的村名 |
| 44 | 传说 | 宝塔镇河妖 |
| 45 |  | 铜帮铁的古运河 |
| 46 |  | 八里桥的故事——“扒拉桥” |
| 47 |  | 不挽桅 |
| 48 |  | 乾隆游通州地奇闻逸事 |
| 49 |  | 萧太后河的来历 |
| 50 | 风俗 | 通州运河龙灯会 |
| 51 | 其它 | 通州运河船工号子 |

注：北京与运河相关的地名众多，本规划不予一一列举。若今后有地名证明与运河有关，通过相关法定程序后，可增补列入北京大运河非物质文化遗产名单当中。

  - 市级大运河遗存共78项，详见规划说明表3。由于此类遗存在价值状况、现状保存状况、与运河的关系等方面仍存在疑问，需进一步进行历史考证与考古发掘研究，因此在本规划中不作为主要保护对象。待考古工作完成，证明其价值及与运河的关系后，可通过相关法定程序，纳入北京大运河物质文化遗产名单当中。

# 遗产综合评估与分级

# 具体遗产点评估

采用定性评估与定量评估相结合的方式，对北京段大运河40处物质文化遗产进行综合评估，具体内容详见附件5、附件6、附件7。

# 北京段大运河遗产整体评估

  - 价值评估

    - 北京市域范围内仍保存有相当数量的运河物质文化遗产，以元、明、清时期京杭大运河遗产为主。也存在部分隋唐、辽金时期运河的遗存，但此类遗存多数需进一步进行考古发掘与考证。

    - 作为历史上隋唐大运河尽端的边防重镇与京杭大运河的端点城市，北京段大运河遗产在整个中国运河体系中占据着至关重要的地位，特别是对于整个京杭大运河的兴盛起到了关键的作用。

    - 北京段大运河遗产在历史上对整个北京地区的社会、经济发展起到了极大的促进作用，保证了南方物资至北京的运输，也促进了北京与运河沿线地区的经济、文化和宗教交流。

    - 部分北京段大运河遗产在国内外已享有较高的知名度，如瓮山泊（今颐和园昆明湖）、白浮泉、积水潭（今什刹海）、白河（今北运河）等。但其余大部分遗产点知名度较低。

    - 25处大运河遗产已是各级文物保护单位，其中全国重点文物保护单位有3处，瓮山泊（今颐和园昆明湖）已是世界文化遗产。非文物保护单位遗产有15处。

    - 北京段大运河水利工程遗产存在着较高的历史价值和科学价值，彰显了中国运河文化的发明创造精神。其中以元代白浮泉引水工程（遗产点包括白浮泉、瓮山泊、玉泉山诸泉、南长河等）及通惠河复闸工程（遗产点包括通惠河、通惠河故道、积水潭、广源闸、万宁桥、东不压桥遗址、庆丰上闸遗址、平津上闸遗址等）价值最高，在选址选线、利用自然资源、工程规划设计方面，体现了较高的科学技术水平，在整个京杭大运河范围内也具备一定的代表性。通惠河故道（今玉河故道）作为遗址类河道，保存有元明清时期的河道泊岸，展现了大运河自身的发展和变化，具有重要的历史价值。

    - 北京段大运河其他运河物质文化遗产也具备一定的历史、文化、科学与艺术价值，一定程度上反映了大运河修建、使用过程中真实的历史信息，体现了大运河两岸的物质生产、生活方式、思想观念、风俗习惯和社会风尚等。其中，燃灯佛舍利塔作为历史上运河的标志物、运河四大名塔之一，其造型、装饰和形式等方面的艺术水平较高。以南新仓为代表的古仓库遗产，在规划布局、结构设计、材料工艺、灾害防御等方面，代表了一定的科学技术水平。

    - 目前在北京段大运河遗产中，部分桥梁仍在用，部分河道承担城市景观与排水功能，部分遗产已成为观光游览的景点和市民休闲娱乐的场所，体现了一定的可持续利用的价值。其余大部分遗产或埋于地下，或破坏严重，或未引起重视，使用价值很低，但仍是运河两岸传统文化的载体，具有一定的社会教育价值。

  - 现状保存状况评估

    - 大部分北京段大运河遗产仍位于最初兴建位置，工程材料、结构、形态、风格的真实程度较高，其中以通惠河故道（今玉河故道）、平津上闸遗址、燃灯佛舍利塔等遗产最具真实性。但大部分遗产在历史上都经过不断的维修，而运河河道、湖泊在历史上也在小范围内不断变迁，使得大运河遗产的整体真实性受到一定影响。

    - 北京段大运河遗产整体体系保存较为完整。除白浮瓮山河与通惠河故道（今玉河故道）部分线路断流外，河道、湖泊的整体连贯性保存较好，且其上保存有众多桥、闸、码头遗址、古仓库等水利工程设施，以及与运河相关的古建筑、古遗迹等，遗产体系的整体性较强。但历史上著名的运河城镇、村落，如通州、张家湾等，仅存留极少的地上遗存，也无存留完整的历史街区，已无法作为运河城镇、村落遗产。

    - 具体遗产点现状保存状况普遍较差。只有少数遗产点，如翁山泊（今颐和园昆明湖）、燃灯佛舍利塔等，因为已是文物保护单位，所以保存较好，但并未按照运河遗产来进行保护。其余大部分遗产点保存状况堪忧，河道、湖泊被污染，桥、闸、古建筑本体均有不同程度的损害，很多遗产如运河仓厂、码头等，地上已无遗存，仅存留地下遗址。

    - 目前，北京段大运河遗产仍面临着被继续破坏的危险，尤其是位于中心城区和通州重点新城集中建设区内的遗产点，不断受到城市开发建设的冲击，急需进行抢救性保护。

    - 遗产目前所处环境与历史相比，已发生重大改变，多数遗产点周边环境普遍较差，用地性质混杂，高楼林立，风格凌乱，交通拥堵，与遗产本体缺乏协调，严重影响了遗产的保护与展示。

  - 使用状况评估

    - 绝大部分北京段大运河遗产已失去原有历史功能，功能延续性差。

    - 河道均已完全丧失原有漕运功能，目前除通惠河故道（今玉河故道）外，主要承担着城市的景观与排水功能。白浮泉、玉泉山泉水几乎完全断流，失去水源作用。部分湖泊还发挥着调蓄水库的作用。

    - 闸、仓库、码头等遗产的功能已完全丧失，只有部分桥梁，如德胜桥、永通桥等仍保持着通行功能。

    - 白浮泉、瓮山泊、积水潭、燃灯佛舍利塔等遗产点成为观光游览的景点和市民休闲娱乐的场所，南新仓则是文物再利用的典型，这些遗产点对北京今天的社会、经济发展起到了部分促进作用。部分遗产点，如北新仓、大运中仓等被部队或单位办公占用。部分遗产则完全废弃闲置。

  - 展示与研究状况评估

    - 部分北京段大运河遗产目前有一定的展示基础，如瓮山泊、白浮泉、积水潭、南新仓、燃灯佛舍利塔等，也设置有一定的展示线路，如南长河、白河（今北运河）上设置的游船线路。一些遗产点也已经或正在进行周边的环境整治，如通惠河。但由于未按照大运河遗产进行展示，遗产普遍缺乏关于大运河的相关介绍及游览活动，展示设施几乎为零，难以满足大运河遗产的展示要求。其余遗产点连基本的展示条件都难以满足。

    - 部分遗产有一定的研究基础，但缺乏对北京段大运河遗产整体的研究，研究时间短，研究成果少，水平有待进一步提高。

  - 管理状况评估

    - 由于长期以来未作为文化遗产加以保护，目前北京段大运河遗产没有统一的保护管理机构，相关法律法规不健全，保护措施欠缺。

    - 已公布为各级文物保护单位的遗产点，目前按照相关的法律法规，由文物部门进行管理。

    - 未公布为各级文物保护单位的遗产点，目前按照所属区域、行业等方面的不同，由相应的管理部门进行管理，如河道由水利、园林、交通、规划、建设等多部门按其职权划分进行管理，各管理部门“各管一摊”，管理权限杂乱，不利于遗产保护。

# 北京段大运河遗产问题分析

  - 河道、水源类别遗产问题

    - 由于河道、湖泊千百年来不断在小范围内摆动，所以其具体历史边界难以完全确定。

    - 作为遗址类河道，通惠河故道（今玉河故道）部分河段被盖在城市道路与建筑之下，具体线位难以确定。

    - 河道、水源遗产本体遭到一定程度破坏，存在水源不足、水质污染、河滩裸露、周边人文遗产被破坏的现象。

    - 遗产周边环境协调性差，用地情况复杂，建筑风格凌乱，部分河段周边存在私搭乱建现象。

    - 遗产功能延续性弱。漕运、码头、水源等原始功能已丧失，目前部分河道、湖泊有景观游览功能，大部分为城市的防洪排水河道。

    - 遗产普遍缺乏展示，公共展示场所少，可达性差，与大运河相关的展示、讲解及游览活动缺失。

    - 管理权限杂乱，缺乏统一管理，各管理部门“各管一摊”，不利于遗产保护。

  - 闸（水利工程设施）、桥梁（航运工程设施）类别遗产问题

    - 遗产本体普遍存在破坏，除个别保存较好外，大部分遗产有不同程度的损伤，有些甚至仅存地下遗址；

    - 周边环境与遗产缺乏协调，除处于什刹海历史文化保护区内的遗产外，其余遗产周边环境已发生较大变化，不利于对遗产的保护与展示；

    - 功能延续性不强，闸的功能已全部丧失，桥梁大多数通行功能犹在，但部分允许机动车辆通过，对遗产的安全产生威胁；

    - 遗产普遍缺乏展示，与大运河相关的解说、展示和游览活动缺失。

  - 古遗址、古建筑类别遗产问题

    - 遗产本体遭破坏，普遍有不同程度的损害，有些仅存地下遗址。

    - 地下遗址缺乏保护，未划定必要的地下埋藏区，缺乏对地下遗存的保护，尤其是通州古城、张家湾古城和皇木厂村内，此现象更为严重。

    - 周边环境与遗产缺乏协调，周边环境杂乱，对遗产的保护、展示不利。

    - 功能延续性弱，侵占现象严重，部分仓库目前被部队占用，对遗产保护不利。

    - 缺乏展示，与大运河相关的解说、展示和游览活动缺失。

  - 总结北京段大运河遗产主要问题为：

大运河相关遗存较多，价值较高，但目前在遗产本体保护、周边环境改善、功能延续、管理、研究与展示等方面均有所欠缺，需进行抢救性保护。

# 北京段大运河遗产分级

  - 已公布为全国重点文物保护单位的遗产点共3项，包括瓮山泊（今颐和园昆明湖）、颐和园昆明湖绣漪闸、玉泉山诸泉（玉泉山为全国重点文物保护单位）。

  - 推荐列为全国重点文物保护单位的遗产点共10项，包括：白浮泉（含九龙池与都龙王庙）、通惠河故道（今玉河故道）、广源闸、万宁桥（包括澄清上闸遗址）、庆丰上闸遗址、平津上闸遗址、永通桥（包括御制通州石道碑）、张家湾城墙遗迹与通运桥（合并申报）、南新仓、燃灯佛舍利塔。

  - 已公布为北京市级文物保护单位的遗产点共2项，包括北新仓与禄米仓。

  - 已公布为北京区级文物保护单位的遗产点共9项，包括：东不压桥遗址（包括澄清中闸遗址）、高梁（闸）桥、德胜桥、银锭桥、广利桥（包括镇水兽）、通州大运中仓遗址（仓墙为区级文物保护单位）、通州城北垣遗址、皇木厂遗址（古槐为区级文物保护单位）、玉河庵（包括玉河庵碑额）。

  - 推荐列为北京区级文物保护单位的遗产点共15项，包括：通惠河、白河（今北运河）、坝河、南长河（今昆玉河北段与长河）、积水潭（今什刹海）、通济桥遗址、张家湾东门桥、张家湾虹桥、张家湾码头遗址、里二泗码头遗址、通州西仓遗址、神木厂址（包括神木谣碑）、花板石厂遗址（包括遗石若干）、上下盐厂遗址（包括下盐厂石权）、王德常去思碑。

# 保护区划与管理规定

# 制定依据

  - 本规划按照文物保护单位的方式，参照《大运河遗产保护与管理总体规划（2011-2030）》提出的原则，结合北京市管理实际情况，制定北京段大运河遗产的保护区划与管理规定。

  - 保护范围与建设控制地带：

    - 根据《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》，全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带，并予以公布。

    - 根据《北京市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》，文物保护单位核定公布后，应当依法划定保护范围和建设控制地带。

    - 参照《大运河遗产保护与管理总体规划（2011～2030）》提出的原则，本规划采用分级分类的方式划定北京段大运河遗产的保护范围和建设控制地带。其中建设控制地带结合《北京市文物保护单位保护范围及建设控制地带管理规定》要求，共分为五类：I类建设控制地带为非建设地带；II类建设控制地带为可保留平房地带；III类建设控制地带为允许建筑高度9米以下的地带；IV类建设控制地带为允许建筑高度18米以下的地带；V类建设控制地带为特殊控制地带。

  - 地下埋藏区：根据《北京市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》，市文物行政部门应当会同市规划行政部门，根据史料、普查资料等对本市行政区域内有可能集中埋藏文物的地区划定地下文物埋藏区，报市人民政府核定并公布。

  - 管理规定：本规划根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《北京市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》、《北京市文物保护单位保护范围及建设控制地带管理规定》及其它相关的法律法规，参照《大运河遗产保护与管理总体规划（2011～2030）》，制定北京段大运河遗产的管理规定，作为其保护区划内实施管理的依据。

# 保护区划划定原则

  - 尊重已经划定公布的保护区划，如有必要，按运河遗产保护需求提出调整。

  - 保证遗产的真实性、完整性与周边环境的协调性，同时注重同现实管理相衔接。

  - 因地制宜，针对遗产点所处区域、环境的不同，进行相应的保护区划。

  - 针对遗产点不同类型，分类别确定划定原则与方法。北京段大运河遗产按照各自特点可划分为三个类别：1、河道、水源；2、闸、桥梁；3、古遗址、古建筑。其中码头与仓库的保护区划参照古遗址与古建筑类别进行划定。

# 河道、水源保护区划划定原则

  - 保护范围

    - 依据河道、湖泊的规划蓝线范围予以划定，规划蓝线内即为遗产的保护范围。

    - 由于历史边界难以准确确定，保护范围应随考古发现及时进行调整。

  - 建设控制地带

    - 位于中心城、新城集中建设区内的区段，主要考虑维护遗产周边环境安全和景观协调，并考虑现实因素，参考周边用地规划情况进行划定，将紧邻保护范围的公共绿地、防护绿地尽量纳入，设置I类建设控制地带；为保证遗产景观的连续性，将紧邻保护范围的市政交通设施用地，设置为III类建设控制地带。

    - 位于村庄、郊野、农田附近的区段，考虑遗产周边环境安全和整体景观协调，主要依据河道、湖泊规划绿化带范围，参考周边用地规划和自然地形进行划定，以I类建设控制地带为主。

    - 位于旧城、历史文化保护区内的区段，考虑特殊区域的保护要求进行划定。

# 河道、水源保护区划划定

  - 通惠河（包括今通惠河与通州一段故道）

保护范围：以规划河道蓝线为准。

建设控制地带：紧邻保护范围的规划公共绿地与防护绿地，设置为I类建设控制地带；紧邻保护范围的规划市政交通设施用地，设置为III类建设控制控地带。具体范围边界详见通惠河规划图则。

  - 通惠河故道（今玉河故道）

万宁桥至东皇城根遗址段：为已挖掘河段。保护范围以规划河道蓝线为准。建设控制地带包括紧邻保护范围的规划公共绿地与防护绿地，设置为I类建设控制地带。具体范围边界详见通惠河故道规划图则。

皇城根遗址公园沿线至正义路北口段：为现状暗沟河段。暂不划定保护区划。未来随河道开挖再设置相应的保护范围与建设控制地带。

正义路北口至东便门段：元代线位有待考证，暂不划定保护区划。

  - 白河（今北运河）

保护范围：以规划河道蓝线为准。

建设控制地带：

规划新城集中建设区内区段（北关闸至京沈高速公路段）：紧邻保护范围的规划公共绿地与防护绿地，设置为I类建设控制地带。

新城集中建设区以外区段（京沈高速公路至北京市界段）：保护范围两侧各70米范围（规划绿化带范围）设置为I类建设控制地带。

具体范围边界详见白河规划图则。

  - 坝河

保护范围：以规划河道蓝线为准。

建设控制地带：紧邻保护范围的规划公共绿地与防护绿地，设置为I类建设控制地带。位于沙窝村附近的郊野段，参考河道规划绿化带范围划定I类建设控制地带，宽度为保护范围两侧各70米。

具体范围边界详见坝河规划图则。

  - 南长河（今昆玉河北段与长河）

保护范围：以规划河道蓝线为准。

建设控制地带：紧邻保护范围的规划公共绿地与防护绿地，设置为I类建设控制地带。通过紫竹园公园与动物园的区段，参考河道规划绿化带范围划定I类建设控制地带，宽度为保护范围两侧各50米。

具体范围边界详见南长河规划图则。

  - 白浮泉（含九龙池与都龙王庙）

已公布保护区划。本规划参照已公布的保护区划，按照最新的用地规划，提出调整方案。具体范围边界详见白浮泉规划图则。

  - 玉泉山诸泉与瓮山泊（今颐和园昆明湖）

已公布保护区划。本规划按照已公布的保护区划划定。为清晰、突出地表达运河遗产作为保护对象，在规划图则中只表达保护范围，其建设控制地带仍按照已公布区划设置，但在本规划图则中不予以具体表达。

  - 积水潭（今什刹海）

保护范围：以规划湖泊蓝线为准。

建设控制地带：紧邻保护范围的规划公共绿地与防护绿地设置为I类建设控制地带。

具体范围边界详见积水潭规划图则。

# 闸、桥梁保护区划划定原则

侧重遗产本体的保护，将桥、闸本体设为文物建筑加以保护。除特殊需要外，不另行设置保护范围与建设控制地带。

# 闸、桥梁保护区划划定

  - 广源闸（包括龙王庙）

文物建筑包括桥体本身及龙王庙。不另设保护范围与建设控制地带。

  - 万宁桥（包括澄清上闸遗址）

文物建筑包括桥体、燕翅、镇水兽及澄清上闸遗址。不另设保护范围与建设控制地带。

  - 东不压桥遗址（包括澄清中闸遗址）

文物建筑包括出土引桥、泊岸遗存及澄清中闸闸槽部分。不另设保护范围与建设控制地带。

  - 庆丰上闸遗址

文物建筑包括庆丰桥及元代虎皮墙。不另设保护范围与建设控制地带。

  - 平津上闸遗址

文物建筑包括闸体本身。不另设保护范围与建设控制地带。

未来将军庙与龙王庙复建后，将其范围设置为保护范围。

  - 颐和园昆明湖绣漪闸

文物建筑包括闸体本身。不另设保护范围与建设控制地带。

  - 高粱（闸）桥

文物建筑包括桥体本身及绞关石。不另设保护范围与建设控制地带。

  - 德胜桥

文物建筑包括桥体本身。不另设保护范围与建设控制地带。

  - 银锭桥

文物建筑包括桥体本身。不另设保护范围与建设控制地带。

  - 永通桥（包括御制通州石道碑）

已公布保护区划。本规划参照已公布的保护区划，提出调整方案：

将永通桥桥体的燕翅增设为文物建筑，同时适当扩大保护范围。

文物建筑：永通桥桥体本身（包括燕翅）及御制通州石道碑。

保护范围：东、西至距石道碑座25米的平行线。南至京通公路规划红线。北至距碑座30米的平行线。

建设控制地带：Ⅴ类：东、西至距桥身50米的平行线。南、北至桥身30米的平行线。

  - 通运桥、张家湾东门桥、张家湾虹桥：

同张家湾城墙遗址一同划定。

  - 通济桥遗址、广利桥：

此两项遗址类桥体的四至范围目前难以准确确定，有待进一步的考古发掘工作。

# 古遗址、古建筑保护区划划定原则

  - 位于旧城和历史文化保护区内的遗产，主要依据周边传统胡同、保护区历史资源条件和文物保护单位本体保护要求，参考用地规划情况划定。

  - 位于中心城和新城集中建设区内的遗产，主要依据维护遗产安全、周边环境和景观协调划定。

  - 位于村落及农田中的遗产，主要依据维护遗产安全、周边环境与整体景观协调，参考周边的自然地形条件及用地现状划定。

  - 地上无遗存的遗址类遗产，以保护其完整性为原则，覆盖地下遗存划定地下埋藏区。

  - 对于通州古城、张家湾古城和皇木厂村内的遗产点，出于对历史城镇、村落保护与抢救的目的，整体划定其保护区划，并设置必要的建设控制地带和地下埋藏区，防止历史城镇、村落遗产被进一步破坏。

# 古遗址、古建筑保护区划划定

  - 里二泗码头

按照《通州区文物保护规划（2007～2025）》划定的保护区划，设置地下埋藏区。

具体范围边界详见里二泗码头遗址规划图则。

  - 北新仓

已公布保护区划。本规划按照已公布的保护区划划定。

  - 南新仓

已公布保护区划。本规划参照已公布的保护区划，提出调整方案：

文物建筑：除原划定文物建筑外，增加北侧与规划红线相矛盾的仓敖为文物建筑；

保护范围：东至南新仓原仓墙。南至百货公司批发部现状院墙。西、北至西侧新建高层建筑。

建设控制地带：不另划建设控制地带。

具体范围边界参见南新仓规划图则。

  - 禄米仓

已公布保护区划。本规划按照已公布的保护区划划定。

  - 神木厂址

四至范围目前难以准确确定，有待进一步的考古发掘工作。

  - 玉河庵

文物建筑：玉河庵本体。

保护范围：西至规划绿花带外沿，东至规划蓝线，南、北至玉河庵现状院墙。

建设控制地带：临近玉河庵的规划居住地块，设置为II类建控地带。

具体范围边界详见玉河庵规划图则。

  - 通州古城遗产群（包括北垣城墙遗址、大运中仓、西仓遗址、燃灯佛舍利塔）

文物建筑：北垣城墙遗址、大运中仓仓墙与水塔、燃灯佛舍利塔及三教庙内的紫清宫和文庙大成殿。

保护范围：三教庙院墙范围内，葫芦头水面遗址范围内，及两者中间所夹部分；北垣城墙、大运中仓仓墙两侧各5米；水塔外侧5米。

建设控制地带：

I类:规划西海子公园用地。

II类:大运中仓仓墙北部、西部规划地块。

Ⅲ类:参考燃灯佛舍利塔已公布的Ⅲ类建设控制地带划定。以塔与射圃胡同南口中点连线为中线，宽15米为公共通道。1.通道以东：东至保护范围向南延长线。南至规划主干路。西至通道。北至保护范围。2.通道以西:东至通道。南至规划主干路。西至保护范围向南延长线。北至保护范围。

Ⅳ类:包括燃灯佛舍利塔所在的规划地块及西海子公园西侧规划体育用地地块。

地下埋藏区：通惠南路、玉带河大街、故城东路、新华大街、滨河路与通惠河围合的范围内。

具体范围详见通州古城遗产群规划图则。

  - 张家湾古城遗产群（包括张家湾城墙遗址、张家湾码头、通运桥、张家湾东门桥和张家湾虹桥）

文物建筑：张家湾城墙遗址、通运桥与虹桥本体。

保护范围：从城墙向外10米平行线的范围与从通运桥桥体向外25米平行线的范围。

建设控制地带：

I类：南至萧太后河规划绿化带外沿；北至东西方向城墙保护范围外40米平行线与规划地块边缘；西至南北方向城墙保护范围外40米平行线与规划地块边缘；东至通州段通惠河故道规划蓝线。

III类：紧邻I类建设控制地带的规划地块。

地下埋藏区：西至规划道路一，北至现状住宅小区北侧道路中线，东至通州段通惠河故道岸边规划蓝线，南至规划道路二。

具体范围详见张家湾城遗产群规划图则。

  - 皇木厂村遗产群（包括皇木厂遗址、花板石厂遗址和上、下盐厂遗址）

覆盖皇木厂遗址、花板石厂遗址和上下盐厂遗址划定地下埋藏区，西至通惠河故道规划绿花带外沿，东、北至皇木厂村建成区边界，南至规划道路。

具体范围详见皇木厂村遗产群规划图则。

# 北京段大运河遗产保护带

按照以上划定方式，划定北京大运河各遗产的保护区划，作为其自身保护空间。各遗产点区划的面积如表3所示。

表3  北京段大运河遗产保护区划面积统计表（单位：公顷）

| 遗存名称 | 文物建筑 | 保护范围 | 建设控制地带 |  |  |  |  | 地下埋藏区 | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 |  |  |
| 通惠河 |  | 152.43 | 272.24 |  | 12.46 |  |  |  | 437.13 |
| 通惠河故道 |  | 1.48 | 2.27 |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 白河 |  | 4261.46 | 658.07 |  |  |  |  |  | 4919.53 |
| 坝河 |  | 148.11 | 264.97 |  |  |  |  |  | 413.08 |
| 南长河 |  | 34.76 | 104.6 |  |  |  |  |  | 139.36 |
| 白浮泉 | 0.08 | 0.5 | 5.2 | 12.3 | 2.1 |  | 36.5 |  | 56.68 |
| 玉泉山诸泉 |  | 432.76 |  | 20.81 | 304.7 | 351.5 |  |  | 1109.77 |
| 瓮山泊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 积水潭 |  | 67.66 | 17.86 |  |  |  |  |  | 85.52 |
| 广源闸 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 万宁桥 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 东不压桥遗址 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 庆丰上闸遗址 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 平津上闸遗址 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 颐和园昆明湖绣漪闸 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 高梁（闸）桥 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 德胜桥 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 银锭桥 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 永通桥 | 0.6 | 0.19 |  |  |  |  | 1.9 |  | 2.69 |
| 北新仓 | 0.36 | 0.7 | 0.07 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 南新仓 | 0.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 禄米仓 | 0.1 | 0.27 |  |  |  |  |  |  | 0.37 |
| 里二泗码头遗址 |  |  |  |  |  |  |  | 106.83 | 106.83 |
| 玉河庵 | 0.02 | 0.04 |  | 0.62 |  |  |  |  | 0.68 |
| 通州古城遗址群 | 0.48 | 6.11 | 10.1 | 1.73 | 1.82 | 31.66 |  | 380.25 | 380.25 （有重叠） |
| 张家湾城遗址群 | 0.02 | 1.45 | 11.94 |  | 16.85 |  |  | 58.36 | 58.36 （有重叠） |
| 皇木厂村遗址群 |  |  |  |  |  |  |  | 63.42 | 63.42 |
| 合计 | 2.39 | 5109.3 | 1347.32 | 35.46 | 337.93 | 383.16 | 38.4 | 608.86 | 7780.66 |

各遗产点保护区划叠加后的外包络线即为北京段大运河遗产保护带的边界线，总面积约7780.66公顷。具体范围见图10市域大运河遗产保护带分布图。

# 管理规定

  - 在北京大运河遗产的保护区划范围内，严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《北京市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》以及《北京市文物保护单位保护范围及建设控制地带管理规定》的具体规定进行管理。

  - 保护范围管理规定

    - 除防洪、航道疏浚与建设、水工设施保护和维护、输水河道工程、港口整治与建设等工程外，不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要在保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证大运河遗产的安全，并经北京市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

    - 在大运河遗产保护范围内实施大型水利、航道工程，应进行文化遗产影响评价。对大运河水系进行改造、扩建、疏浚、堤岸加固等工程，以及桥梁、隧道等跨越、穿越大运河的建设工程，工程方案应报文物行政部门并依法履行审批程序。

    - 在保护范围内不得建设污染大运河遗产及其环境的设施，对已有的污染大运河遗产及其环境的设施，应当限期治理。

    - 在保护范围内不得进行可能影响遗产安全及其环境的活动，对已有的危害大运河遗产安全、破坏遗产环境的活动，应当及时调查处理。

    - 除汛期时服从防洪调度需求的特殊情况外，不得损害或清除运河历史遗存或其他文物古迹。

    - 对大运河相关不可移动文物进行修缮等保护工程，应当符合《文物保护工程管理办法》的相关规定，并依法履行审批程序，由取得文物保护工程相关资质证的单位承担。大运河相关不可移动文物已经全部毁坏的，应当实施遗址保护，不得在原址重建。但是，因特殊情况需要在原址重建的，依法履行审批程序。

    - 在用大运河遗产的日常保养和维护过程中，应注意识别、尊重、保存遗产留存的历史信息。鼓励运用非工程措施提高河系防洪能力。鼓励在工程中使用大运河遗产历史上各区段所采用的、符合地方特点的传统技术、传统材料、传统结构和传统工艺。

    - 严格保护遗址类大运河遗产，遵循不改变文物原状的原则，注重保护其在用途和功能、方位和位置方面留存至今的历史信息，当前的利用功能应与其价值相符。

  - 建设控制地带管理规定

    - 在建设控制地带内进行建设工程，应由建设单位事先报请市文物行政部门组织考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的，由市文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施。遇有重要发现的，由市文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。

    - 在建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌。工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

    - 在建设控制地带内不得建设污染大运河遗产及其环境的设施，对已有的污染大运河遗产及其环境的设施，应当限期治理。

    - 在建设控制地带内不得进行可能影响遗产安全及其环境的活动，对已有的危害大运河遗产安全、破坏遗产环境的活动，应当及时调查处理。

    - 在建设控制地带内实施大型建设工程，应进行文化遗产影响评价。

    - 一类建设控制地带为非建设地带。地带内只准进行绿化和修筑消防通道，不得建设任何建筑和地上附属建筑物。地带内现有建筑，应创造条件拆除，一时难以拆除的，须制定拆除计划和年限。

    - 二类建设控制地带为可保留平房地带。地带内现有的平房应加强维护，不得任意改建添建。不符合要求的建筑或危险建筑，应创造条件按传统四合院形式进行改建，经批准改建、新建的建筑物，高度不得超过3.3米，建筑密度不得大于40%。

    - 三类建设控制地带为允许建筑高度9米以下的地带。地带内的建筑物形式、体量、色调都必须与文物保护单位相协调。建筑楼房时，建筑密度不得大于35%。

    - 四类建设控制地带为允许建筑高度18米以下的地带，地带内靠近文物保护单位一侧的建筑物和通向文物保护单位的道路、通视走廊两侧的建筑物，其形式、体量、色调应与文物保护单位相协调。

    - 五类建设控制地带为特殊控制地带。地带内应按照本规划的具体保护措施实行具体管理。

  - 地下埋藏区管理规定

    - 在地下埋藏区进行建设工程的，建设单位应当在施工前报请市文物行政部门组织考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的，由市文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施。在发现重要文物的区域，市文物行政部门可以会同市规划行政部门划定临时禁止建设区。

    - 应加强大运河遗址和地下文物的管理与调查研究工作，任何单位和个人发现文物的，应当保护现场并立即报告当地文物部门。

  - 两个以上大运河遗产的保护范围、建设控制地带相互重合的，规划、文物等行政部门审批该区域内的建设工程项目时，应当按照其中较为严格的建设控制标准执行。

  - 在大运河水利工程遗产的保护区划内，还应遵守《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国水文条例》、《北京市城市河湖保护管理条例》、《北京市水利工程保护管理条例》等法律法规的管理规定。

# 保护措施

# 制定原则

  - 各遗产点应按照各级政府公布的不可移动文物级别，根据相关的法律法规要求进行保护与管理。重点进行以下工作：

    - 设置文化遗产保护标识。包括设置文物保护碑和沿保护界线设置界桩。

    - 信息保存。包括档案建设和现状信息采集与保存。

    - 不可移动文物保护工程。包括现状修整、防护加固、重点修复等。

    - 风险防范。包括灾害防治和文物安全防范工程。

    - 环境整治。包括历史环境保护、建设环境整治和污染防治。

  - 在满足不可移动文物保护要求的基础上，本规划制定更为细致与严格的保护措施。首先，根据遗产的不同类型特点，以评估结果为依据，针对存在问题，制定每一类型遗产的整体保护措施。在此基础上，为更加全面有效的保护北京段大运河遗产，针对每一遗产点的具体问题，提出其特定的保护措施。

  - 按照所属专业的不同、在用或遗址的不同、所处区域的不同等等，对每一遗产点制定相应的、有针对性的保护措施。

  - 制定每一遗产点的规划图则，便于实际管理中使用。

# 河道、水源整体保护措施

  - 随河道与湖泊周边考古新的发现，及时更新保护区划具体范围。

  - 结合北京长期水源与水质规划，妥善解决河道与湖泊水源不足问题，控制河道与湖泊污染，通过设置功能性湿地、提高水处理等级等技术方式，改善水质，对破坏的河道、湖泊驳岸进行整治，在适当区域设置生态驳岸，提升河道与湖泊的生态功能。

  - 在满足遗产保护的基础上，实现河道与湖泊防洪排水功能，同时结合周边用地规划，适当增加河道与湖泊周边公共绿地面积，设置亲水平台、广场、公园等，创造供市民使用的宜人滨水休闲游憩场所。

  - 通过设置讲解牌、游船码头、导游讲解、结合周边人文古迹等方式，加强对遗产点的展示，突出河道、湖泊与大运河的关系。

  - 在河道与湖泊的治理与修缮、滨水开放空间的塑造、展示设施的设置等方面，应适当增加运河文化元素，创造人文景观河道与湖泊，塑造大运河的文化氛围。

# 河道、水源遗产点具体保护措施

  - 通惠河（包括今通惠河与通州一段故道）

    - 对河道周边人文古迹遗产进行评估，制定具体保护措施切实加以保护；

    - 根据不同区段特点，采用不同方式分段逐步实施周边用地规划；

    - 对河道沿线进行城市设计与景观设计，塑造良好的城市滨河景观形象；

    - 结合河道周边道路交通规划，解决拥堵问题，提高河道区域可达性；

    - 结合现有的展示基础，增加大运河元素，设置游船码头，加强对通惠河的展示；

    - 应编制详细规划，按照详细规划实施保护。

  - 通惠河故道（今玉河故道）

    - 对目前发掘出的河段加以切实保护与合理修缮，保护河岸遗迹的原真性；

    - 加强对河道周边人文遗产的保护；

    - 对发掘段周边平房四合院进行修缮与环境整治，对不协调的建筑进行更新与或整饬；

    - 进一步发掘东不压桥至皇城根遗址公园河道；

    - 结合相关规划，分步骤挖掘皇城根遗址公园至正义路北口段河道，再现玉河风貌；

    - 对正义路北口至东便门河段进行进一步考古工作，明确其具体线位，实现北京段大运河由什刹海码头至通州的连续性；

    - 合理组织旅游线路，加强发掘段河道的展示，对未发掘段设置相关的标识牌，并对与大运河的关系进行说明；

    - 应编制详细规划，按照详细规划实施保护。

  - 白河（今北运河）

    - 加强对白河（今北运河）的考古工作；

    - 保留利用白河（今北运河）为主建设京津运河（北京段）的可能性；

    - 对河岸进行环境整治，尽量采用生态护堤，减少人工痕迹；

    - 对新城集中建设区段周边建设进行城市设计工作，结合通州新城运河核心区开发，体现大运河文化，塑造城市特色景观河道；

    - 对新城集中建设区外区段应当结合周边农田与村庄，维持自然郊野风光，减少周边农田农药使用、村民垃圾排放等，防止污染。

    - 结合现有游船线路及展示场所，加强对河道的展示，突出大运河主题；

    - 应编制详细规划，按照详细规划实施保护。

  - 坝河

    - 加强对“阜通七坝”的考古工作；

    - 对河道沿线进行城市设计与景观设计，塑造良好的城市滨河景观形象，有条件的区段尽量采用生态护堤，减少人工痕迹；

    - 结合现状郑村码头附近的展示基础，加强对坝河的展示，突出大运河主题。

  - 南长河（今昆玉河北段与长河）

    - 对河道沿线进行城市设计与景观设计，塑造良好的城市滨河景观形象；

    - 结合颐和园、万寿寺、紫竹院、动物园的游览活动，完善现有游船线路，增强对河道的展示，突出大运河主题；

  - 白浮泉（含九龙泉与都龙王庙）

    - 对九龙池、都龙王庙进行修缮，遵循修旧如旧的原则，保持其原有风貌；

    - 对周边环境进行整治，恢复龙山园林景色，为遗址保护创造良好背景；

    - 在白浮泉的展示活动中，重点对郭守敬白浮引水的工程加以说明，体现历史上白浮泉对于北京运河的重要性。

  - 玉泉山诸泉、瓮山泊（今颐和园昆明湖）

    - 按目前保护措施进行保护；

    - 在游览展示活动中增加与大运河关系的说明。

  - 积水潭（今什刹海）

    - 遵守《北京旧城二十五片历史文化保护区保护规划》对于什刹海历史文化保护区的相关要求；

    - 加强河岸亲水性和景观协调性，重新设计河岸护栏等设施，划出一定区域可供公众驻足观览，避免经营性占用；

    - 对周边平房四合院进行修缮及环境整治；对不协调的建筑进行更新或整饬；

    - 对交通系统进行调整优化；

    - 合理组织旅游线路，在游览展示活动中增加与大运河关系的说明。

# 闸、桥梁整体保护措施

  - 对于现状仍在通行的桥梁，评估桥体承载现代交通的能力，并采取相应的车辆限制措施。

  - 通过设置讲解牌、导游讲解等方式，突出桥、闸与大运河的联系，加强对遗产的展示。

# 闸、桥梁遗产点具体保护措施

  - 广源闸（包括龙王庙）

    - 推荐将广源闸旧址和现代扩建部分一同作为文物进行保护；

    - 对旧址的闸墙、闸基等残存部分进行修补；

    - 禁止广源闸桥面及龙王庙门前停车；

    - 整治广源闸与万寿寺之间万寿寺村的平房区，形成整体景观点，与万寿寺旅游参观结合，加强对广源闸的展示；

    - 对广源闸南端的两棵大树进行现状评估，加强保护；

    - 对龙王庙前绿地加以美化；

    - 将广源闸附近长河沿线架空线入地。

  - 万宁桥（包括澄清上闸遗址）

    - 对桥体、闸槽及镇水兽的残存部分进行修补；

    - 禁止在桥面上停车；

    - 结合什刹海地区整治及玉河故道的开挖治理，对万宁桥周边环境进行治理，更新或整饬不协调平房，增加绿地面积，美化环境；

    - 结合什刹海地区及周边火神庙的游览活动，加强对遗产的展示，突出运河主题。

  - 东不压桥遗址（包括澄清中闸遗址）

    - 对出土的东不压桥引桥、河道泊岸及澄清中闸遗址进行原址原貌保护；

    - 东不压桥的保护与展示应结合玉河故道与玉河庵的保护与展示，突出大运河主题。

  - 庆丰上闸遗址

    - 将新建拱桥、壁画、镇水兽、元代虎皮石河墙及闸门槽一同作为文物进行保护；

    - 结合新建庆丰公园，加强对遗产与运河关系的展示。

  - 平津上闸遗址

    - 对平津上闸遗址进行原址原貌保护；

    - 若复建将军庙与龙王庙，应按文物保护与复建相关要求，原址原貌进行复建，同时及时划定保护区划；

    - 结合漕运文化广场与高碑店古村落的建设，整治周边环境，加强对遗产的展示，突出大运河主题。

  - 颐和园昆明湖绣漪闸

    - 将绣漪闸作为颐和园的重要组成部分，按颐和园的相关保护要求加以保护；

    - 对闸墙、闸基的残存部分进行修补；

    - 结合颐和园的旅游参观，加强对绣漪闸的展示，突出大运河主题。

  - 高梁（闸）桥

    - 对桥体、旧闸槽和绞关石按文物相关要求进行保护与修补；

    - 对桥面通行能力进行评估，采取相应的车辆限制措施；

    - 对周边环境进行整治，结合用地规划，增加绿化面积；

    - 加强对高梁（闸）桥的展示，突出大运河主题。

  - 德胜桥

    - 对旧桥体、闸槽按文物相关要求进行保护与修补；

    - 对桥面通行能力进行评估，采取相应的车辆限制措施；

    - 结合什刹海地区的保护与整治，对德胜桥周边环境进行治理；

    - 结合什刹海地区的游览活动，加强对遗产的展示，突出大运河主题。

  - 银锭桥

    - 对桥体按文物相关要求进行保护与修补。

    - 对桥面通行能力进行评估，采取相应的车辆限制措施。

    - 结合什刹海地区的保护与整治，对银锭桥周边环境进行治理。

    - 结合什刹海地区的游览活动，加强对遗产的展示，突出大运河主题。

  - 永通桥（包括御制通州石道碑）

    - 对桥体、桥面及御制通州石道碑按文物相关要求进行保护与修补；

    - 在V类建设控制地带内的所有建设工程不得破坏地形、地貌。各项工程均应经市文物局同意，市规划局批准。

    - 对桥面通行能力进行评估，采取相应的车辆限制措施；

    - 加强对遗产的展示，突出大运河主题。

  - 通济桥遗址

    - 应立即开展对通济桥遗址的考古工作；若地下仍有遗址，制定保护区划与保护措施；若无遗址，则从遗产名单中删去。

  - 广利桥（包括镇水兽）

    - 应立即对广利桥遗址开展考古工作，探明地下遗址四至范围，划定保护区划；

    - 对镇水兽按文物相关要求进行保护与修缮；

    - 在保护镇水兽与桥体遗存的基础上，结合所在小区绿化环境，可形成建筑小品，既能为小区服务，又能起到保护与展示的作用。

  - 通运桥、张家湾东门桥、张家湾虹桥

    - 属张家湾古城遗产群，参照张家湾古城遗产群相关的保护与整治措施。

# 古遗址、古建筑整体保护措施

  - 对通州古城、张家湾古城及皇木厂村内的遗址群，采用整体保护的措施。

  - 对地下遗址划定的地下埋藏区，其区域内的建设应符合相关的法律法规规定。

  - 合理组织遗产游览路线，通过设置讲解牌、导游讲解等方式，突出古遗址、古建筑与大运河的联系，加强对遗产的展示。

# 古遗址、古建筑遗产点具体保护措施

  - 里二泗码头遗址

    - 尽快开展对地下埋藏区范围内的考古工作；

    - 在原址设置标牌，对遗址的历史沿革、与大运河的关系、作为大运河码头的重要作用加以解释与说明。

  - 北新仓

    - 对仓敖、仓墙与仓门按文物相关要求进行必要的保护与修缮。

    - 调整现状使用单位使用功能或方式，加强管理，实现对遗产的有效保护。

  - 南新仓

    - 在加强对仓敖、仓墙保护与修缮的基础上，进一步研究文物再利用的相关措施与机制，打造南新仓文化创意休闲街。

    - 对保护范围内的环境进行维护与美化。

    - 结合南新仓文化创意休闲街的建设，加强遗产与大运河关系方面的展示。

  - 禄米仓

    - 对仓敖按文物相关要求进行必要的保护与修缮。

    - 调整现状使用单位使用功能或方式，加强管理，实现对遗产的有效保护。

  - 神木厂址

    - 加强对神木厂的考古工作，尽快完成地下埋藏区的划定。

    - 待目前正在进行的施工建设完工后，将神木谣碑置于原址，进行保护与展示。

  - 玉河庵

    - 完成修缮复建工程，对玉河庵碑额实施原址保护。

    - 结合通惠河故道（今玉河故道）的开挖治理，对玉河庵周边环境进行整治，更新或整饬不协调平房，增加绿地面积，美化环境。

    - 结合通惠河故道（今玉河故道）与东不压桥遗址的游览活动，加强对遗产的展示，突出大运河主题。

  - 通州城遗产群（包括燃灯佛舍利塔、大运中仓遗址、西仓遗址与北垣城墙遗址）

    - 对燃灯佛舍利塔及三教庙在现状基础上进一步进行维护；对大运中仓、北垣城墙进行必要的修缮，对中仓古槐按照名木古树要求进行挂牌保护，对中仓仓神庙碑进行发掘保护；对西仓仓墙及新发现的城墙遗址进行进一步考古验证，并制定措施妥善保护。

    - 整治遗产周边环境，逐步实现I类建设控制地带内的规划绿地。在II、III、IV类建设控制地带内建设，应留有必要的通视走廊，建筑物形式、体量、色调应考虑与遗产相协调。在地下埋藏区范围内进行建设时，应当在施工前报请市文物行政部门组织考古调查、勘探。

    - 在通州古城范围内，尽快组织遗产及历史街区的普查工作，对运河城镇村落遗产进行抢救；维护历史街道肌理；对保存遗产丰富且具有重大历史价值的街区，尽快划定为历史文化街区；对现状不符合保护要求的建成区再改造时进行规划控制，新建建筑形体、色彩、样式等尊重历史文脉。

    - 结合燃灯佛舍利塔、三教庙、西海子公园的游览活动，增强对遗产的展示，对通州古城及城内遗产点的历史沿革、发展历程、在大运河上的重要作用等加以解释与说明。

    - 加强遗产的管理，调整大运中仓、西仓现状使用单位使用功能或方式，建立多部门参与的联席机构，负责通州城的抢救性保护和发展、旅游等相应事宜。

  - 张家湾城遗产群（包括张家湾城墙遗迹、码头遗址、通运桥、东门桥与虹桥）

    - 对张家湾城墙遗址、通运桥、东门桥与虹桥按照文物相关要求进行保护与修缮；

    - 尽快开展对张家湾码头的考古工作，在现有石质平台位置设置标牌，对遗址的历史沿革、与运河的关系、作为运河码头的重要作用加以解释与说明。

    - 治理萧太后河的污染情况，改善水质。

    - 整治遗产周边环境，推荐I类建设控制地带内规划为公共绿地，III类建设控制地带内的建设，应与城墙遗址及通运桥相协调。

    - 在地下埋藏区内建设，建设单位应当在施工前报请市文物行政部门组织考古调查、勘探；对可能对遗产造成破坏的挖沙、取土、私自挖掘等行为加以控制；对无害于遗产的现状农业生产加以维持；对自然地形、地貌、林木植被等在内的环境景观加以保护。

    - 结合通州段通惠河故道与萧太后河，加强对遗产的展示，对张家湾城及其遗产点的历史沿革、发展历程、在大运河上的重要作用等加以解释与说明，重点对城墙遗址与通运桥进行展示。

    - 建立多部门参与的联席机构，负责张家湾城的抢救性保护和发展、旅游等相应事宜。

  - 皇木厂村遗产群（包括皇木厂遗址、花板石厂遗址和上下盐厂遗址）

    - 加强对皇木厂遗址、花板石厂遗址和上下盐厂遗址的考古工作，在原址设置标牌，对遗址的历史沿革、与运河的关系等方面加以解释与说明。

    - 对皇木厂古槐按照名木古树的要求进行挂牌保护，对花板石厂遗石、下盐厂石权按文物相关要求进行保护。

    - 在地下埋藏区内建设，建设单位应当在施工前报请市文物行政部门组织考古调查、勘探；对可能对遗产造成破坏的挖沙、取土、私自挖掘等行为加以控制；对无害于遗产的现状农业生产加以维持；对自然地形、地貌、林木植被等在内的环境景观加以保护。

    - 结合皇木厂村的新农村建设与游览活动，增强对遗产的展示，对皇木厂及其遗产点的历史沿革、发展历程、在大运河上的重要作用等加以解释与说明。

    - 建立多部门参与的联席机构，加强遗产的管理，负责皇木厂的抢救性保护和发展、旅游等相应事宜。

  - 王德常去思碑

    - 目前藏于孔庙内，按照馆藏文物相关的法律法规要求进行保护。

# 非物质文化遗产保护措施

  - 遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，坚持真实性和整体性的原则。

  - 关注非物质文化遗产与运河物质文化遗产的密切联系，关注其内涵的物化表达，关注其在当代条件下的延续和拓展。

  - 确定遗产保护单位，具体承担该遗产的保护与传承工作。

  - 对地名类遗产进行挂牌，确定传说、风俗类遗产的代表性传承人。

  - 通过争取政府财政补助，鼓励企事业单位、社会团体和个人捐赠的方式，建立遗产专项保护基金，对遗产保护予以资助。

  - 全面收集遗产相关的实物、资料，并登记、整理、建档，建立大运河非物质文化遗产数据库。

  - 为遗产的传承及相关活动提供必要条件，有效保护相关的文化场所。

  - 确定遗产的展示场所，积极开展遗产的展示活动。鼓励、支持通过节日活动、展览、培训、教育、大众传媒等手段，宣传、普及大运河非物质文化遗产知识。

# 管理规划

# 北京段大运河遗产整体管理

  - 北京段大运河以遗址类遗产居多，市文物行政部门应发挥主要作用，同时应由市政府牵头，建立多部门、多机构的合作领导、协调机制，各管理部门应在公平的权、责、利基础上，协调平衡大运河管理过程中的利害冲突。

  - 各管理部门之间应做到彼此信息畅通，部门间信息共享，部门内信息反馈。

  - 各管理部门应以现有职能为基础，明确并承担北京段大运河遗产保护中的责任。推荐采用相关管理部门联席会议的工作方式，由各部门主要决策者及具体操作人员参加，使管理过程中的矛盾得以直接反映，保证决策的权威性与执行力。

  - 各管理部门应按照自身职责，对已完成改造的北京段大运河河段或在建交通、水利等设施进行影响评估，并制定适当的整治措施。

  - 因保护和管理不善，致使真实性和完整性受到损害的北京段大运河遗产，建议由国家文物局将其列入《中国世界文化遗产警示名单》予以公布。北京市政府应对列入名单的大运河遗产在保护和管理工作中存在的问题提出整改措施，并限期改正。

  - 文物行政部门应对北京段大运河遗产进行定期监测，监测内容包括保护规划执行情况、遗产保护、管理、展示和宣传等方面的全面情况。此外，鼓励使用先进科学的技术手段，对北京段大运河遗产开展多学科、多部门合作的监测。

  - 多渠道筹措经费来源，包括文物保护专项资金、门票收入、专项经营、社会捐赠等。建议市政府将大运河文化遗产保护经费纳入财政预算，同时设立大运河遗产保护基金，鼓励公民、法人和其他组织通过捐赠等方式参与遗产的保护。

  - 建议建立完善的专家咨询制度和公众参与制度，制定保护规划、审批有关的建设工程、决定有关的其他重大事项，应当听取专家和公众的意见。同时推荐建立北京大运河遗产保护志愿者工作制度，开展志愿者的组织、指导和培训工作。

  - 推荐北京市政府建立北京段大运河遗产保护记录档案，对大运河遗产采用数据库管理的方式。

  - 北京段大运河遗产未来需按照《大运河遗产保护管理条例》（国家文物局正在协调组织制订）的相关规定进行管理。

# 河道、水源管理

  - 在遗产保护区划范围内，仍由原管理机关按相关法律法规要求进行管理：1、保护范围内，由水务部门依据相应的法律法规及本规划要求进行管理，在维护防洪、排水等基本功能的前提下，重点解决水源不足、水质污染等问题，改善运河生态环境。2、建设控制地带内，除巡河道路由水务部门负责外，由园林部门根据相应的法律法规及本规划要求进行管理，重点解决遗产周边环境协调性差及绿化等问题。3、I类建设控制地带内现有建筑，应创造条件拆除，一时难以拆除的，须制定拆除计划和年限，此方面事务由规划建设主管部门会同所在区县政府，根据相应的法律法规及本规划要求进行管理。此外，规划建设部门负责对建设控制地带外、邻近遗产点的城市建设进行城市设计引导，保证遗产的景观协调性。4、保护区划周边道路交通建设，由交通部门根据相应的法律法规及本规划要求进行管理，重点解决遗产可达性的问题。5、遗产的展示问题由各区县政府组织相关部门共同妥善解决。

  - 加强文物行政部门对大运河遗产的管理，由文物行政部门按文物保护相关的法律法规及本规划要求对此类遗产进行管理。保护区划外的建设活动中发现遗产的，应立即报告文物行政部门，文物行政部门依法会同规划行政部门划定临时禁止建设区。

  - 推荐成立多部门参与的联席机构，专门负责大运河河道与湖泊的保护、发展、旅游和展示等相关事宜。

# 闸、桥梁管理

  - 在用类遗产，由原管理部门（如水务或交通部门）根据相应的法律法规及本规划要求进行管理。对于仍承担交通功能的桥梁，相关管理部门应加强检测保护，不适合车辆通行的桥梁应适时调整使用功能，如永通桥等。

  - 加强各级文物行政部门对此类遗产的管理，重点解决遗产的保护与修缮问题。

  - 遗产的展示问题由各区县政府组织相关部门共同妥善解决。

# 古遗址、古建筑管理

  - 由文物行政部门会同规划建设主管部门，按相应的法律法规及本规划保护要求，对文物本体、保护范围和建设控制地带进行相应的管理。

  - 地下埋藏区由文物行政部门会同相关部门按相应法律法规及本规划保护要求管理：1、在地下埋藏区进行建设工程的，建设单位应当在施工前报请文物行政部门组织考古调查、勘探。2、文物行政部门应当自收到申请之日起五日内组织考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的，由文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施。3、在发现重要文物的区域，文物部门可以会同规划部门划定临时禁止建设区。

  - 相关部门依据各自职责，尽快对通州古城、张家湾古城和皇木厂村范围内进行下列工作：1、加强遗产普查工作，对运河城镇村落遗产进行抢救。2、对现状不符合保护要求的建成区再改造时进行规划控制，进行城市设计工作，新建建筑形体、色彩、样式等尊重历史文脉；维护历史街道肌理；对保存遗产丰富且具有重大历史价值的街区划定为历史文化街区。3、对可能对遗产造成破坏的挖沙、取土、私自挖掘（如瓷片）等行为加以控制；对无害于遗产的现状农业生产加以维持；对自然地形、地貌、林木植被等在内的环境景观加以保护。

  - 对于遗产的展示问题，由区县政府组织各相关部门共同妥善解决。

# 非物质文化遗产管理

  - 由遗产所在区县政府及各级文化行政部门等组织与监督非物质文化遗产的保护工作，按相应的法律法规及相关规划保护进行管理。

# 北京段大运河生态景观背景环境

# 生态景观要素筛选

  - 筛选原则

    - 是否是大运河生物多样性保护中的重要的栖息地。

    - 是否对大运河生态系统功能的维护具有重要作用。

    - 是否与大运河重要历史文化事件、地方信仰、文学或艺术作品等有直接的关联。

    - 是否反映了大运河沿线地区典型的地域特征。

  - 筛选要素分类

    - 生态资源。涉及总面积约36.6平方公里，包括：一道绿隔钉桩绿地，涉及面积约7.9平方公里，为相对禁建区；城市绿线，涉及面积约17.0平方公里，为相对禁建区；基本农田，涉及面积约30.3平方公里，为相对禁建区；一般生态公益林，涉及面积约17.5平方公里，为严格限建区。

    - 生态保护区。涉及总面积约63.4平方公里，包括：地下水源防护区，涉及面积约19.6平方公里，为严格限建区；地下水源补给区，涉及面积约16.2平方公里，为一般限建区；森林公园，涉及面积约0.4平方公里，为严格限建区；风景名胜区，涉及面积约0.9平方公里，为严格限建区。

# 生态景观要素保护措施

  - 生态资源

    - 中心城一道绿隔钉桩绿地：规划除少量配套建设项目外，禁止其他类型的城乡建设。绿化用地内应以植树造林为主，植树面积不应少于绿地面积的80%。

    - 城市绿线：城市绿线内的用地不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

    - 基本农田：任何单位和个人不得改变或者占用，禁止各类城乡建设。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准，依法履行占用耕地补偿制度。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内进行各类破坏基本农田的活动。

    - 一般生态公益林地：实行普遍封管，允许适当开展科学、研究、教育、宣传、培训、生态旅游等活动。除必要的配套基础设施和管理设施外，城市建设用地应尽可能避让。

  - 生态保护区

    - 地下水源防护区：在地下水源防护区内，在满足地下水源保护区一般规定的基础上，严格限制建设加油站等贮存液体化工原料或者其他有毒有害物质的地下工程设施；严格限制新建、扩建、改建电镀、采矿、冶炼、酿造、印染、化学工业以及畜禽养殖场等排放污水的项目；严格限制建设高尔夫球场；禁止新建畜禽养殖场；禁止利用污水灌溉农田。

    - 地下水源补给区：该区内应满足地下水源保护区的一般规定，因特殊需要建立城市垃圾、粪便和易溶、有毒、有害废弃物堆放场站转运站的，必须经环境保护部门批准，并采取防渗漏措施和防治其他污染的措施。

    - 森林公园：重点保护对象为林木和野生动植物。禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。森林公园的设施和景点建设，必须按照规划设计进行。

    - 风景名胜区：一方面应严加保护林木、植被、水体、动物栖息环境、地貌等资源，不得破坏、随意改变或造成污染；另一方面要严格控制风景名胜区内的建设规模，在珍贵景物周围和重要景点上，除必须的保护和附属设施外，不得增建其他工程设施，禁止在风景名胜区内大兴土木和大规模地进行改变地貌和自然环境的活动，防止风景名胜区的人工化和城市化倾向，禁止超过允许容量接纳游人。风景名胜区内各项设施的布局、高度、体量、造型和色彩等，都必须与周围景观和环境相协调。

# 展示利用规划

# 展示原则

  - 遵守“保护优先、合理整治、全面展示、优化功能、拓展旅游”的遗产展示利用原则；

  - 展示活动前提是保证大运河遗产的本体安全，保证本体与环境相协调，保证遗产的基本功能（如防洪、排水、通行等）；

  - 在保护基础上，对大运河遗产进行综合整治，改善水质，修缮人文生态；慎重设置展示设施，展示活动与展示设施设置应科学、合理、适度、持续，严禁与遗产环境不相协调的服务与配套设施；充分利用部分遗产现有展示活动与展示设施，融入大运河内容，实现资源整合，综合利用；

  - 展示应全面体现大运河遗产的各方面价值，宣传运河文化，增强遗产吸引力；

  - 应注重大运河作为城市特色水体景观的功能，使大运河真正为市民服务，展示场所的塑造致力于为市民提供休闲娱乐的场所；

  - 合理开发运河旅游资源，打造运河旅游品牌，使运河文化成为北京的特色旅游产品。

# 展示目标

真实、全面地反映北京段大运河遗产的价值，同时实现大运河作为城市特色的景观功能，达到遗产保护、运河文化知识普及、生态环境优化、塑造市民文化休闲场所、促进地方社会经济发展的目的。

# 展示策略与方法

  - 逐步改善大运河水质，修缮人文景观，改善生态环境，作为展示活动的基础。

  - 利用现有展示基础，实现资源综合利用。

  - 合理划分展示分区，依据历史确定特色展示主题。

    - 白浮泉引水工程展示区：包括白浮泉、玉泉山诸泉、瓮山泊以及引水河道南长河。以元代郭守敬的白浮泉引水工程为展示主题。

    - 通惠河运河主航道文化展示区：包括元代运河起点积水潭（今什刹海）区域、通惠河故道（今玉河故道）沿线及今通惠河沿线。以元、明、清三代北京至通州的运河主航道文化为展示主题。

    - 通州白河（北运河）文化展示区：包括白河（今北运河）沿线、通州古城、张家湾古城和皇木厂村区域。以历朝历代由外地至北京的河运主航道——白河（北运河）文化为展示主题。此区域在有条件的地区，可考虑建设大型考古遗址公园，结合通州漕运仓库和码头、张家湾通惠河故道及运河遗存考古需求建立；可考虑建设国家级运河博物馆一处，重点展示元至清代漕运历史与文化；可考虑建设综合型服务中心一处，主要功能包括信息服务、学术交流、小型展陈、交通服务、住宿餐饮、管理办公等。

    - 坝河展示区：包括坝河沿线。以元代运河支线坝河文化为展示主题。

  - 结合历史地位及现有基础，确定重点展示景点与一般展示景点。

    - 重点展示景点包括：1.白浮泉，引水工程展示点；2.玉泉山诸泉与瓮山泊（今颐和园昆明湖），运河水源与水柜展示点；3.积水潭（今什刹海），运河水柜与码头展示点；4.通州城遗产群，运河古城镇与码头展示点。

    - 一般展示景点包括：1.广源闸、万宁桥（包括澄清上闸遗址）、东不压桥遗址（包括澄清中闸遗址）、庆丰上闸遗址、平津上闸遗址，元代京杭大运河二十四闸展示点；2.北新仓、南新仓、禄米仓，运河仓储文化展示点；3.张家湾城遗产群，运河古城镇与码头展示点；4.皇木厂村遗产群，运河古村落展示点；5.郑村码头，元代阜通七坝展示点；6通州漕运码头：白河（今北运河）展示。

  - 串联展示分区与展示景点，合理组织展示路线，有条件地区设置游船线路。

    - 车行路线：1.主线线路为:白浮泉沿今京密引水渠至玉泉山与瓮山泊，再沿南长河至积水潭，沿通惠河故道（今玉河故道），最终沿通惠河至通州，主要串联重点展示景点及各个河道上的桥闸。2.支线线路:北新仓、南新仓、禄米仓线路；沿坝河线路；通州城至张家湾城与皇木厂村线路。

    - 游船线路：开辟通惠河游船线路，并适当延长白河（今北运河）游船线路，结合现有游船基础，增强河道的展示。

  - 科学适度设置展示设施，组织展示活动

    - 在各遗产点设置与展示区性质与功能一致的展示设施与附属设施，设置应科学、合理、适度，注意经济上的可行性。

    - 在遗产点设置全面统一的导引与标识系统，更换与遗产价值不符的现有展示牌和导引标识，设置应标准化、人性化、美观实用，与遗产环境协调，内容与展示主题相符。

    - 合理布置游客服务设施，充分考虑游客的波动性，留有弹性，但应避免浪费。展示区游客容量应专项规划中进行科学测算、持续监测、及时修正、合理控制，满足遗产保存、生态环境保护的双重要求，并与合理的服务设施容量及良好的参观体验需求相符。

# 考古规划

# 地下埋藏区

  - 对于可以基本明确地下埋藏范围的北京段大运河物质文化遗产，本规划推荐划定地下埋藏区加以保护，包括里二泗地下埋藏区、通州古城地下埋藏区、张家湾古城地下埋藏区和皇木厂村地下埋藏区。文物、规划等相关部门及时履行地下文物埋藏区的报批、公布程序。

  - 在地下文物埋藏区进行建设工程的，建设单位应当在施工前报请市文物行政部门组织考古调查、勘探。市文物行政部门应当自收到申请之日起五日内组织考古调查、勘探。

  - 考古调查、勘探中发现文物的，由市文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施。在发现重要文物的区域，市文物行政部门可以会同市规划行政部门划定临时禁止建设区。

  - 各级文物行政部门应当会同相关部门，对地下埋藏区内可能对遗产造成破坏的挖沙、取土、私自挖掘等涉及不可移动文物的违法行为加以控制；对自然地形、地貌、林木植被等在内的环境景观加以保护。

# 北京段大运河物质文化遗产考古规划

  - 对于通州西仓遗址仓墙及新发现的通州城墙遗址，应尽快进行考古研究工作，待证明其价值后，划定其保护区划加以切实保护。

  - 对于目前难以明确地下埋藏范围的通济桥遗址、广利桥和神木厂址，应尽快进行考古发掘工作，划定其保护区划加以切实保护。

  - 对于河道与水源类别遗产，由于其历史边界目前难以准确确定，因此对于本规划划定的保护范围，应随周边考古发现及时进行调整。

  - 对于本规划北京段大运河遗产保护主线上，目前难以确定线路的白浮瓮山河、南长河高粱桥至积水潭段和通惠河故道（今玉河故道）东皇城根遗址公园至东便门段，应尽快进行考古工作，确定其线路，划定保护区划加以保护。有条件恢复的河道应予以恢复，再现其运河风貌。

# 北京市级运河遗存考古规划

  - 加强对京杭大运河遗存的考古工作，重点对温榆河、潮白河、北护城河、东护城河、钓鱼台（玉渊潭）、紫竹院（包括行宫）、麦钟（闸）桥、大通（闸）桥、洋桥（又称苏庄闸桥）、白石桥、石坝即漕运码头遗址、土坝即漕运码头遗址、都水监、汇通祠等遗产点的价值及与运河的关系进行研究。具备“与运河直接相关、地上遗存可见、地下遗址可探、复建文物有审批手续”的条件的，应通过相关法定程序，纳入北京大运河物质文化遗产名单当中。

  - 加强对隋唐大运河北京市级运河遗存的考古工作，重点在丰台、大兴、通州等区域对永济渠故道线路进行研究，待确定其线路及遗产构成后，应纳入本规划予以保护。

  - 加强对辽、金时期北京市级运河遗存的考古工作，重点对金代闸河故道、金口河故道、萧太后河、金口新河故道进行研究，待确定其线路及遗产构成后，应纳入本规划予以保护。

  - 加强对其余列入北京市级运河遗存名单的遗存的考古研究工作，待证明其价值及与运河的关系后，应通过相关法定程序，纳入北京大运河物质文化遗产名单当中。

# 项目实施分期规划

# 规划分期

规划期限为2010年至2030年。

  - 近期：2010年至2015年。

  - 中期：2016年至2020年。

  - 远期：2021年至2030年。

# 近期项目实施计划（2010至2015年）

  - 修缮项目

    - 对广源闸（包括龙王庙）、万宁桥（包括澄清上闸遗址）、东不压桥遗址（包括澄清中闸遗址）、庆丰上闸遗址、平津上闸遗址、高梁（闸）桥、德胜桥、永通桥（包括御制通州石道碑）、通运桥、张家湾东门桥、张家湾虹桥、通州大运中仓遗址、通州城北垣遗址、张家湾城墙遗迹等遗产点进行必要的文物建筑修缮，实施桥体墙体加固、防灾工程等专项保护工程。

    - 进一步完成通惠河故道（今玉河故道）和东不压桥遗址（包括澄清中闸遗址）的考古调查勘探发掘与保护展示工程。

  - 河道整治工程：促进南长河、通惠河、坝河及白河（今北运河）等大运河遗产河道的治理与水质的改善。继续建设定福庄截污管线、清河再生水厂二期、卢沟桥再生水厂、海淀翠湖与昌平沙河污水处理厂等河道治理工程。到2015年，使大运河出境断面COD浓度达到40毫克/升，大运河流域内工业污染源严格监管、全部达标排放，畜禽养殖粪污实现循环利用，垃圾集中收集，无害化处理。全流域水质基本满足水体功能要求，水生态系统得到初步恢复，流域内水量利用率提高到70%。建成全流域的防污治污体系。

  - 环境整治项目

    - 对本规划划定的北京段大运河遗产保护带内进行环境整治与有效的规划控制。如发现在北京段大运河遗产保护带内准备进行的项目不符合大运河遗产保护的要求，应对原规划设计进行评估，对其建设活动提出调整建议。

    - 对积水潭（今什刹海）地区进行环境整治，加强河岸亲水性和景观协调性，重新设计河岸护栏等设施，划出一定区域可供公众驻足观览，避免经营性占用；对周边平房四合院进行修缮及环境整治；对不协调的建筑进行更新或整饬；对交通系统进行调整优化。

    - 对通惠河周边进行环境整治：二环至三环段形成带形滨河绿地；三环至四环段结合通惠国际、耀辉国际、四惠文化公园等项目进行整治，同时在三环东侧建设湿地公园；四环至五环沿河道与主要道路实施重要的公共开敞空间；五环以外区域结合绿隔政策进行综合整治。

    - 结合通州重点新城运河核心区的建设，对白河（今北运河）和燃灯佛舍利塔周边环境进行综合整治。

  - 展示服务项目

    - 增加北京段大运河遗产有关大运河方面的展示，通过设置讲解牌、导游讲解等方式，突出大运河的相关知识及遗产点与大运河的联系。

    - 开辟通惠河游船线路，并适当延长白河（今北运河）游船线路，结合现有游船基础，增强河道的展示。

    - 选址建设北京大运河博物馆，展示大运河历史沿革、相关知识及北京所做的保护工作等。建议选址于通州燃灯佛舍利塔附近或张家湾城墙遗址附近。

  - 管理与研究项目

    - 尽快完成本规划的论证、审批与实施工作。

    - 尽快完善北京段大运河遗产的保护与管理机制。

    - 尽快完成对白浮瓮山河、南长河高粱桥至积水潭段、通惠河故道（今玉河故道）东皇城根遗址公园至东便门段、通州西仓遗址仓墙、新发现的通州城墙遗址、通济桥遗址、广利桥和神木厂址的考古研究工作。

  - 申遗相关项目

    - 北京段大运河遗产保护与申遗的宣传与公众参与。

    - 为申遗工作所作的整治与展示项目及其他必要的准备。

# 中期（2016至2020年）、远期（2021至2030年）项目实施计划

  - 规划中期

    - 对北京段大运河遗产进行日常维护，对所有遗产周边环境进行必要的治理。

    - 对北京市级运河遗存进行考古研究工作，重点加强隋唐、辽金大运河北京段的考古研究工作，完善北京大运河遗产保护体系。

    - 对北京段大运河生态背景环境进行整治。

    - 强化北京段大运河遗产的展示与利用，结合北京市旅游规划，完善大运河旅游功能、旅游产品及旅游相关的基础设施与服务设施。

    - 建立多部门参与的联席机构，专门负责北京段大运河遗产的保护与发展事宜。

    - 若申遗成功，按照世界文化遗产相关要求对北京段大运河遗产进行保护与管理。

  - 规划远期

    - 通过抢救、维护与环境整治，保护北京段大运河遗产的完整性，达到延续遗产寿命的目标。

    - 进一步深入研究北京段大运河遗产文化内涵，使其得到全面系统的保护。

    - 进一步研究遗产再利用问题，使大运河遗产保护与城市发展相协调，为北京市建设发展作出贡献。

# 附则

# 规划成果构成

包括规划文本及相关图纸、图则、规划说明书、附件、附录及基础资料汇编。其中规划文本与图则同样具有法律效力。

# 规划审批与实施程序

  - 本规划编制完成后，由北京市文物行政部门会同建设规划等部门组织评审，由市人民政府批准公布，批准前应征得国家文物局同意。对规划内容的调整与修改应当按照原报批程序进行。

  - 本规划自北京市人民政府公布之日起执行。

推荐列为第七批全国重点文物保护单位的大运河北京段遗迹还包括黑龙潭及龙王庙、汇通祠两项，共12项。黑龙潭及龙王庙、汇通祠的保护区划参见附件8、附件9。

文物已公布保护区划的边界范围与示意图详见本规划说明。