北京市文物局

京文物〔2015〕249号                  签发人：王丹江

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

北京市文物局关于圆明园

遗址黄花阵维修工程立项的请示

国家文物局：

圆明园遗址为全国重点文物保护单位、国家考古遗址公园。根据《全国重点文物保护单位文物保护工程申报审批管理办法（试行）》（文物保函〔2014〕64号）的有关要求，现申请圆明园遗址黄花阵维修工程立项，具体情况如下：

一、项目业主单位及上级主管部门：

此项目由北京市海淀区圆明园管理处作为业主单位，其上级主管部门为海淀区人民政府。

二、项目名称、地点、时代、保护等基本情况：

该项目名称为圆明园遗址黄花阵维修工程。圆明园遗址位于北京市海淀区，为清代皇家园林。黄花阵位于西洋楼遗址西侧是园内早期建设的少数建筑之一。圆明园遗址已划定保护范围和建设控制地带并予以公布，目前周边的建设按照规定要求得到了较好控制。《圆明园遗址公园规划》已报国家文物局、市政府批准公布。

三、项目的必要性与实施可行性文件详见附件。

四、经费估算、来源及计划工期安排：

圆明园遗址黄花阵维修工程经费估算137.6 万元，资金另议。该工程计划2015年上半年完成立项申报及方案编制、审批工作，2015年下半年开工建设，2016年底完成竣工验收并交付使用。

五、我局初审意见：

建议同意。

鉴于以上情况，现将工程立项文件报上，请予审核。

特此请示。

附件：工程立项文件

北京市文物局

2015年3月20日

(联系人：刘海宁；联系电话：64071606)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

北京市文物局办公室 　　 　　　　   　 2015年3月23日印发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━